- Рапорт (звіт) про виконання Стратегічних цілей та завдань

- Володимир-Волинського району

- за 2015 рік та

- січень -вересень 2016 року

- Ціль 1: Розвиток технічної та комунальної інфраструктури

Сектор житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації

- Покращення стану доріг:

Капітальні ремонти доріг загального користування місцевого значення, які наведені в стратегії розвитку Володимир-Волинського району на 2008- 2020 років (Амбуків-Дарницьке – Заріччя, Кладнів – Микитичі – Стенжаричі – Білин – а/д Р-15 – Овадно – Красностав – Свійчів- Бегета – Микуличі – автомобільна дорога Н-22, Володимир-Волинський – Льотниче, Хобултова – Хмелівка – Селець – а/д Т-03-02, Іваничі – Бубнів, Вощатин – Ласків – Суходоли, Селець – Нехворощі, Володимир-Волинський – Когильно – Красностав, Шистів – Горичів – Руснів – Бубнів та інші) Службою автомобільних доріг у Волинської області за звітний період не проводились.

Капітальний ремонт дороги А/д Н-22 – Федорівка – Заріччя  виконано частково в 2015 році 500 м – 600 тис.грн.,станом на 01.10.2016 року йдуть роботи, виконано 630 м – 620 тис.грн.

Капітальний ремонт дороги Хворостів – Яковичі - в серпні 2016р. проведено поточний дрібний ремонт, протяжністю 3,5 км,сума 190 тис. грн., цю дорогу включено до переліку об»єктів, які фінансуватимуться у 2016 році за рахунок коштів обласного бюджету, передбачених на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг загального користування місцевого та державного значення та доріг комунальної власності на умовах спів фінансування з місцевих бюджетів, затверджених розпорядженням голови Волинської ОДА від 27.07.2016 №334.Передбачено 100,00 тис. грн. на цей об»єкт. Також до цього переліку включено капітальний ремонт доріг: Кладнів – Микитичі – Стенжаричі – Білин – а/д Р-15 – Овадно – Красностав – Свійчів- Бегета – Микуличі – автомобільна дорога Н-22 (350,0 тис. грн.), Горичів-Зимне С030137 (300,0 тис. грн.), Устилуг-Хотячів-Вощатин (600,0 тис. грн.), Хобултова-Хмелівка-Селець С0301132 (300,0 тис. грн.), поточний ремонт дороги С030110 /Н-22/ Федорівка-Заріччя (300,0 тис. грн.).          Капітальний ремонт дороги Березовичі – Бобичі - в липні 2016р. проведено грейдерування дороги на суму 4 тис. грн. (спонсорські кошти)

Будівництво частини дороги міжнародного значення А-257 „Рівне-Луцьк-Устилуг” (об’їзна навколо центру м.Устилуг) – виготовлено проектно-кошторисну документацію та розпочато роботи по будівництву.

За рахунок коштів бюджету розвитку на проведення робіт пов»язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг  в 2015 році проведено:

- капітальний ремонт вул.. Шевченка с. Березовичі Березовичівської сільської ради на загальну суму 47,2 тис.грн.;

- капітальний ремонт вул. Незалежності та Шкільна с. Суходоли Зарічанської сільської ради на загальну суму 480,0 тис.грн.

- капітальний ремонт вул. Лобачинська та Стемковського с. Заріччя Зарічанської сільської ради на загальну суму 551,4 тис.грн.

- капітальний ремонт вул. Володимирівська та Л.Українки с. Федорівка Зарічанської сільської ради на загальну суму 119,9 тис.грн.;

- капітальний ремонт вул. Зелена с. Зимне Зимнівської сільської ради на загальну суму 1,3 тис.грн.

- реконструкція вул. Миру с. Зимне Зимнівської сільської ради на загальну суму 1,7 тис.грн.

- капітальний ремонт вул. Перемоги с. Льотниче Льотничівської  сільської ради на загальну суму 264,5 тис.грн.

- капітальний ремонт вул. Радянська с. Овадне Оваднівської  сільської ради на загальну суму 229,9 тис.грн.

- капітальний ремонт вул. Дружби, Пархоменка, Володимирівська, Гуденка, О. Хохол та Шкільна м. Устилуг Устилузької міської ради на загальну суму 2 435,3 тис.грн.

- поточний ремонт вул.. Мічуріна с. Овадне на загальну суму 99,929 тис. грн..

- поточний ремонт вул.. Шкільна с. Овадне на загальну суму 37,996 тис. грн..

- поточний ремонт вул. Радянської,  Молодіжної,  Колгоспної, Набережної с. Овадне на загальну суму 214,802 тис. грн..

- поточний ремонт вул. Лесі Українки с. Федорівка на загальну суму 93,0 тис.грн.

- поточний ремонт вул..Миру м.Устилуг на загальну суму 100,0 тис.грн..

У 2016 році, станом на 01.09.2016 року:

- поточний ремонт вул.. Кінцева в с.Бобичі Березовичівської сільської ради на загальну суму 42,38 тис. грн.

- поточний ремонт вул.. 8 Березня в с.Березовичі Березовичівської сільської ради на загальну суму 18,834 тис. грн.

- поточний ремонт вул.. Локацька в с.Березовичі Березовичівської сільської ради на загальну суму 14,127 тис. грн.

- поточний ремонт вул.. Польова в с.Бегета Березовичівської сільської ради на загальну суму 9,418 тис. грн.

- поточний ремонт вул.. Лісова в с.Хворостів Березовичівської сільської ради на загальну суму 9,418 тис. грн.

- ямковий ремонт вул.. Волинська в с.Ліски Білинської сільської ради на загальну суму 7,920 тис. грн.

- поточний ремонт вул. Шкільна, Степова, Молодіжна, Польова с. Суходоли Зарічанської сільської ради на загальну суму 30,667 тис.грн.

- поточний ремонт вул. Стемковського, Набережній та Новій в с. Заріччя Зарічанської сільської ради на загальну суму 30,888 тис.грн.

- капітальний ремонт вул. Володимирівська с. Федорівка Зарічанської сільської ради на загальну суму 54,507 тис.грн.

- реконструкція дороги по вул. Шкільна с. Острівок Зимнівська ОТГ на загальну суму 396,400 тис.грн.

- капітальний ремонт вул. Перемоги с. Льотниче Зимнівська ОТГ на загальну суму 267,7 тис.грн.

- капітальний ремонт вул. Зелена с. Зимне Зимнівська ОТГ на загальну суму 474,8 тис.грн.

- капітальний ремонт покриття вул. Зелена с. Зимне Зимнівська ОТГ на загальну суму 266,8 тис.грн.

- ямковий ремонт вул.. Прифермська в с.Красностав Красноставської сільської ради на загальну суму 3,650 тис. грн

- капітальний ремонт вул. Радянська с. Овадне Оваднівської  сільської ради на загальну суму 401,552 тис.грн.

- поточний ремонт вул. Травнева, Привокзальна, Мічуріна та Нова с. Овадне Оваднівської  сільської ради на загальну суму 225,5 тис. грн..

- поточний ремонт вул. Травнева, Привокзальна, Мічуріна та Нова с. Овадне Оваднівської  сільської ради на загальну суму 225,5 тис. грн..

- поточний ремонт вул. Річна с. Житані Хмелівківської  сільської ради на загальну суму 26,0 тис. грн..

- поточний ремонт вул. Б. Хмельницького, Садова с. Хмелівка Хмелівківської  сільської ради на загальну суму 24,930 тис. грн..

- поточний ремонт вул. Центральна, Волі с. Хмелів Хмелівківської  сільської ради на загальну суму 1,070 тис. грн..

- поточний ремонт проїзду з вул. Лугова на вул.. Молодіжна в с.Микитичі Володимир-Волинського району на загальну суму 1,804 тис. грн..

- поточний ремонт вул. Прикордонної с.Стенжаричі Володимир-Волинського району на загальну суму 0,922 тис. грн

- капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення Устилуг-Хотячів-Вощатин (м. Устилуг) на загальну суму 881,668 тис.грн.

- капітальний ремонт вул. Стравінського м. Устилуг Володимир-Волинського району на загальну суму 2,275 тис.грн.

- Будівництво та модернізація мережі водопостачання

Протягом звітного періоду будівництво та модернізація мережі водопостачання в населених пунктах району, які наведені в стратегії розвитку Володимир-Волинського району 2008- 2020 років не проводились, за винятком водогонів в м. Устилузі– повністю завершена реконструкція вуличних водогонів в грудні 2015 р., використано 104,9 тис.грн., та с. Березовичі частково.

- Будівництво очисних споруд та каналізаційних мереж

Будівництво очисних споруд та каналізаційних мереж, які наведені в стратегії розвитку Володимир-Волинського району 2008-2020 років (м.Устилуг, с. Овадне, с. Жовтневе, с. Березовичі, с. Заріччя, с. Льотниче, с. Федорівка) та добудова каналізаційної системи в с. Жовтневе не проводились.

Розширення телефонної мережі та її переоснащення населених пунктів:

За звітний період роботи не проводились.

- Газифікація всіх населених пунктів району:

- У вересні 2015 року розпочато будівництво підвідного газопроводу середнього тиску с. Залужжя ( 100 тис. грн..)

- Надання якісних житлово-комунальних послуг

Для покращення матеріальної бази комунальних підприємств району за звітний період капітальні видатки становили:

- 24,90 тис. грн. – комунальне господарство Зарічанської сільської ради          ( придбано насоси для забезпечення для забезпечення подачі води для населенняв с. Суходоли та в с. Новосілки (2016р.);

- 100,0 тис. грн. – Зимнівська сільська рада придбала подрібнювача для деревини( 2015 рік);

- 150,0 тис. грн. - комунальне господарство Оваднівської сільської ради – придбання автомобілів для вивезення сміття

- 10,0 тис. грн. –закупівля насоса для ВРН по Устилузькій міській раді (2015 рік);

- Облаштування освітлення населених пунктів

1. Реконструкція зовнішнього освітлення

Станом на 1 вересня 2016 року функціонує 955 світлоточок, що становить 80 відсотків від розрахункової кількості світлоточок, які необхідно встановити.

Протягом звітного періоду Устилузькою міською та сільськими радами проведено встановлення 111 світлоточок на суму 335,9 тис. грн., а саме:

2015 рік (112,7 тис. грн.)

- с. Овадне – 33 світлоточки.

- с. Шистів – 15 світлоточок.

2016 рік (223,2 тис. грн.)

- с. Новосілки – 23 світлоточки;

- с. Заріччя –24 світлоточки;

- с. Овадне – 16 світлоточок.

Забезпечення функціонування існуючих та створення нових об’єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків

З метою поліпшення роботи по створенню ОСББ та органів самоорганізації населення  в виконкомах сільських рад були проведені зустрічі з потенційними головами ОСББ і мешканцями будинків, в яких планується створення об’єднань. На зазначених зустрічах обговорювалися питання ефективного та якісного утримання житла, проблемні питання, які виникають в процесі створення та функціонування.

Виділення коштів дозволить поліпшити технічний стан житлового фонду, впровадити заходи з енергозбереження у житлових будинках, підвищити свідомість та згуртованість громад у вирішенні місцевих проблем, покращити умови проживання громадян у своїх помешканнях, дасть можливість раціонально використовувати кошти мешканців на утримання житла. Відсутність коштів є однією з проблем для створення органів самоорганізації населення.

Інформація щодо створення органів самоорганізації населення розміщена на веб-сайті райдержадміністрації в рубриці “Самоорганізація населення” (http://www.vvadm.gov.ua/samoorhanizatsiia-naselennia).

- Ціль 2: Розвиток соціальної сфери

Розвиток галузі освіти

- Реконструкція частини будинку культури під дошкільний заклад

в с. Заріччя

Виконується. Вартість проекту 6 731,046 тис.гривень. Всього на 01.10.2016 року виконано робіт на 3 537,401 тис.грн., а саме:

- здійснено перепланування приміщення;

- встановлено 39 енергозберігаючих вікон;

- добудовано 2 приміщення (1 – не складське, 2-ге кабінет завідуючої ДНЗ, санвузол, коридор);

- проведено внутрішню каналізацію;

- доведено холодну воду по всьому приміщенні;

- замінено електропроводку;

- утеплено мінеральною ватою підлогу у 2-х групах;

- влаштовано вигрібну каналізаційну яму.

Протягом звітного періоду встановлена огорожа, система  опалення, оформлений фасад приміщення, на даний час проводяться внутрішні роботи.

- Добудова школи с. Хобултова

Добудова запланована до 2010 року – не виконано.

- Капітальний ремонт сільських шкіл

Протягом звітного періоду було проведено капітальний ремонт в наступних навчальних закладах:

- ЗОШ І-ІІ ступеня с.Зоря (заміна вікон та дверей) – 35965,5грн.

- ЗОШ І-ІІІ ступеня с.Лудин (заміна вікон та дверей) – 122777,6грн.

- ЗОШ І-ІІ ступеня с.Микуличі (заміна вікон та дверей) – 391895грн.

- ЗОШ І-ІІІ ступеня с.Овадне (заміна вікон та дверей) – 331763,6грн.

Реконструкція котелень та систем опалення в сільських школах та дитячих садках

В загальноосвітніх навчальних закладах району у 2015 році проведено реконструкцію котелень та систем опалення:

- реконструкція котельні в ЗОШ І-ІІ ст. с.Верба, Володимир-Волинський району Волинської області на загальну суму 307,740 тис.грн.;

- реконструкція паливної ЗОШ І-ІІІ ст. с.Хобултова Володимир-Волинський району Волинської області на загальну суму 337,361 тис.грн;

- реконструкція котельні з встановленням твердопаливних котлів навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня – дитячий садок» с.Льотниче, Володимир-Волинський району на загальну суму 555,016 тис.грн.;

- реконструкція паливної та проведення енергозберігаючих та термореноваційних заходів в ЗОШ І-ІІІ ст. с. Стенжаричі – 259,0 тис. грн. освоєно коштів інфраструктурної субвенції.

- реконструкція котелень ДНЗ Устилуга, Лудина Зорі, Володимир-Волинський району на загальну суму 555,016 тис.грн.;.

- Будівництво спортивного залу школи с. Микитичі

Не виконано.

- Реконструкція приміщення дошкільного закладу с. Зоря

Розпочато в 2011 році. Виконано роботи на 73,0 тис.грн. В 2011 році замінено вікна та двері на енергозберігаючі. В 2013 році утеплили підлогу в частині приміщення.

У 2014 зроблено перекриття даху на 283, 0 тис. грн.

Для завершення реконструкції залишилось виконати внутрішні роботи приміщення ДНЗ.

У 2016 році освоєно коштів ДФРР 17,263 тис. грн. та власних коштів 119,194 тис. грн. розпочаті роботи по реконструкції фасаду. Роботи планується завершити в грудні 2016 року.

Капітальний ремонт дошкільного закладу с. Суходоли

Виконано. Розпочато в 2011 році. Завершено в 2015 році.

- Реконструкція дошкільного закладу с. Хмелівка

Не виконано. Потрібно виготовити проектно-кошторисну документацію.

- Капітальний ремонт дошкільного закладу с. Овадне

Виконано. У 2014 році замінено підлогу в одній з груп ДНЗ, повністю замінено систему водопостачання, встановлено 5 нових радіаторів опалення, повістю замінено освітлення в одній з груп. Замінено вікна на металопластикові, зроблено ремонт музичного залу, відкрита 3 –тя група. Виконано робіт на 665,0 тис.грн.

Капітальний ремонт дошкільного закладу м. Устилуг

У 2013-2014 роках проведено капітальний ремонт 5 групи ДНЗ м.Устилуг на суму 17 тис.грн. Положено плитку, встановлено електрообладнання, пофарбовано підлогу та стіни, встановлено унітази. В 2014 році провели реконструкцію котельні – встановили 2 котли на суму 200 тис. грн..

У 2015 році завершено роботи з ремонту даху ДНЗ на суму 670,248 тис. грн. (кошти державного бюджету).

- Капітальний ремонт дошкільного закладу с. Хобултова

Виконано частково.  Проведено реконструкцію паливної  - виконано робіт на 25,8 тис.грн. В 2013 році замінено 25 вікон на суму 40 тис. грн., одні вхідні двері на 6 тис. грн.

- Реконструкція бібліотеки під дошкільний заклад с. Микуличі

Не виконано.

- Будівництво дошкільного закладу в с. Лудин

Не виконано.

- Реконструкція пустуючого приміщення під дошкільний заклад с. Селець

Не виконано. Виготовлено проектно-кошторисну документацію на суму 25000 грн. Вартість проекту 1,2 млн. грн. Не проведена експертиза проектно-кошторисної документації.

- Закінчення реконструкції ІV блоку Льотничівської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступеня під дошкільний заклад

В 2014 році з обласного бюджету надійшла субвенція на реконструкцію II поверху 4 блоку навчального комплексу Загальноосвітня школа I-III ступенів в с. Льотниче Володимир-Волинського району в сумі 289,495 тис. гривень (відкриття другої групи дитсадка). Виконані роботи: встановлено 12 енергозберігаючих вікон, 13 радіаторів опалення, 5 унітазів, зроблено 297 м.кв. стяжки під укладання плитки, покладено 97 кв.м плитки, проведення гіпсування стін.

У 2015 році завершені роботи по реконструкції, освоєно кошти в сумі 316,833 тис грн.

- Оптимізація мережі навчальних закладів

У 2015 році призупинено навчально-виховний процес Бегетської, Когильнівської та Чорниківської ЗОШ, а у 2016 році ЗОШ І ступеня с. Свійчів, с.Нехворощі та с.Яковичі у зв’язку із відсутністю учнів.  Понижено ступінь НВК ЗОШ І ст. с. Хотячів (ріш міської ради від 29.06.2016 р. № 9/7).

- Придбання шкільних автобусів

За звітний період не було придбано автобусів.

На балансі відділу освіти знаходиться 8 шкільних автобусів та заключені договори з АТП-10707, Галинівським комунгоспом, підприємцями: Ляшуком, Веснянкою та перевізниками Береговою С.І., Павловським І.П. Всі  учні,  які  проживають  за  межами  пішохідної  доступності  безоплатно  підвозяться  до  місця  навчання (674 учні).

- Комп’ютеризація загальноосвітніх шкіл

За звітний період не було придбано комп’ютерів та комп’ютерних класів.

- Забезпечення матеріально-технічної бази шкіл

Відділ  освіти  Володимир-Волинської районної державної адміністрації інформує, що протягом звітного періоду в рамках виконання стратегії розвитку району було профінансовано виконання таких робіт:

- реконструкція приміщення ЗОШ І-ІІ ступеня с.Жовтневе, використано кошти в сумі 92310ГРН.

- реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня в с.Березовичі, використано 337754грн.

- виготовлення експертизи по заміні вікон у ЗОШ І-ІІ ступеня с.Зоря – 396грн.

- виготовлення експертизи по заміні вікон у ЗОШ І-ІІІ ступеня с.Лудин – 396гр.

- виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи по реконструкції котельні в ЗОШ І-ІІІ ступеня с.Березовичі – 20329грн.

- виготовлення експертиза та робочого проекту по реконструкції ЗОШ І-ІІІ ступеня с.Березовичі (заміна вікн та дверей) – 5329грн.

- виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи по капітальному ремонту (заміна вікон і дверей) в ЗОШ І-ІІ ступеня с.Микуличі – 5580грн. Ведення технічного та авторського нагляду – 6381грн.

- виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції даху в ЗОШ І-ІІ ступеня с.Микуличі – 14152,8грн.

- виготовлення експертизи по реконструкції ЗОШ І-ІІ ступеня с.Жовтневе – 1320грн. Ведення технічного нагляду – 2796,52грн.

- виготовлення пректно-кошторисної документації та експертного звіту по реконструкції даху в ЗОШ І-ІІІ с.Овадне – 17666,8грн.

- виготовлення проектно-кошторисної документації та експертного звіту по капітальному ремонту (заміна вікон та дверей) в ЗОШ І-ІІІ ступеня с.Овадне – 4963,6грн.

- виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонтку в ЗОШ І-ІІІ ступеня с.Суходоли – 3550грн.

- виготовлення проектно-кошторисної документації та ведення технічного нагляду по поточному ремонту даху в ЗОШ І-ІІІ ступеня с.Суходоли – 691грн.

- виготовлення проектно-кошторисної документації та експертного звіту по реконструкції теплиці під котельню в ЗОШ І-ІІ ступеня с.П’ятидні – 31758грн.

- виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту (заміна вікон та дверей) в ЗОШ І-ІІ ступеня с.П’ятидні – 4260грн.

- виготовлення проектно-кошторисної документації та експертного звіту по реконструкції ЗОШ І-ІІІ ступеня м.Устилуг – 4978грн.

- виготовлення експертизи по реконструкції в ЗОШ І-ІІІ ступеня с.Бубнів – 1354грн.

- виготовлення експертизи по капітальному ремонту НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня-ліцей» с.Зимне – 1452грн.

- виготовлення проектно-кошторисної документації та експертного звіту по капітальному ремонту НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня-ДНЗ» с.Льотниче – 8222грн.

- виготовлення проектно-кошторисної документації по поточному ремонту даху в НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня-ДНЗ» с.Льотниче – 300грн.

- ведення технічного нагляду по реконструкції НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня-ДНЗ» с.Льотниче – 6798грн.

Реконструкція існуючих стадіонів, будівництво спортивних площадок, футбольних полів зі штучним покриттям, будівництво  тенісних кортів

У Володимир – Волинському районі нараховується 116 спортивних споруд: 28 спортивних залів, 88 майданчиків, з яких: 21 майданчик з тренажерним обладнанням, майданчик із штучним покриттям для ігрових видів спорту, 18 футбольних полів та 48 інших (баскетбольних, волейбольних майданчиків і т.д.).

- Забезпеченням житлом сільських вчителів

За звітний період житлом сільських вчителів не забезпечено.

Організація регіональних та міжнародних семінарів, спортивних змагань, навчань по обміну досвідом

Налагоджена міжнародна співпраця по обміну досвідом з Кентшинським повітом Вармісько – Мазурського воєводства Польщі.

Цьогоріч, 27.08.2016 року Дитячий ансамбль "Дивограй" районного Будинку школяра взяв участь у фестивалі народної Культури,який проходив у польському місті Кентшин. 
        4 вересня 2016 року ансамбль "Дивограй"  знову запросили до участі у святі обжинок, що відбулося у польському с. Черничин Грубешівського повіту.

Реконструкція житлового будинку в пришкільний інтернат Зимненського НВК ЗОШ – ліцей

Не виконано. Не виготовлена проектно-кошторисна документація.

- Розвиток галузі медицини

- Оптимізація мережі закладів охорони здоров’я

- A1. Відкриття амбулаторії загальної практики сімейної медицини

Виготовлено проектно-кошторисну документацію для реконструкції Зимнівського та Зарічанського ФАПів у амбулаторії ЗПСМ. Використано 131961, 93 грн. з місцевих бюджетів.

- Залучення страхових компаній в співфінансування охорони здоров’я

Не було залучено.

« Програма боротьби з онкологічними  захворюваннями»

1. 	Охоплено цитологічним скринінгом:

оглянуто жінок	                                                                                    3462

Обстежено цитологічно	                                                                         1991

Виявлено передраків геніталій	                                                               22

Виявлено раків геніталій	                                                                           5

При профоглядах виявлено  хворих з онко патологією		         12

2.	Ендоскопічне обстеження:

ЕГДС	                                                                                                              479

Виявлено передраків	                                                                                   12

Рак	                                                                                                                 4

КС 	                                                                                                                  -

3.	Рентгенологічне обстеження	                                                                 5022

Флюрографічне	                                                                                        5746

Виявлено передраків	                                                                                         9

Рак	                                                                                                                 1

4.	УЗД

Шкт	                                                                                                                  8856

Виявлено пухлино подібних утворень	                                                                     13

СВС	                                                                                                                  4384

Виявлено пухлино подібних утворень                                                                           5

ЖСО	                                                                                                                  946

Виявлено пухлино подібних утворень	                                                                    57

Щитовидна залоза                                                                                               974

Виявлено пухлино подібних утворень	                                                             1

Молочна залоза	                                                                                             93

Виявлено хворих з пухлиноподібними утвореннями 	                                          14

5.	У чоловічому оглядовому кабінеті оглянуто                                                 324

Виявлено захворювань                       	                                                                 80

6.	Оглянуто в ЖОК жінок	                                                                                   1754

Виявлено захворювань	                                                                                    135

Витрачено коштів на пільгове лікування онкохворих за рахунок місцевого бюджету- 7930

« З профілактики ВІЛ/СНІДу »

Програма забезпечення профілактики ВІЛ/інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ/інфікованих, хворих на СНІД на 2015 – 2018 рр

ВІЛ/інфекція та її кінцева стадія СНІД і надалі є актуальною проблемою як у світі, так і в Україні. Складна епідситуація з ВІЛ/інфекції (СНІДу) залишається в Володимир – Волинському районі, який займає 3-є місце в області по кількості виявлених ВІЛ/інфікованих осіб.

Всього станом на 01.10.2016 року на диспансерному обліку зареєстровано 90 ВІЛ/інфікованих осіб  в тому числі особи віком :

|  | Всього |
| --- | --- |
| 0-15 років | 11 |
| 15-24 років | 15 |
| 25-49 років | 60 |
| 50 років і старші | 4 |

З них 23 чоловік з діагнозом СНІД .

| ВІЛ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ІІI квартал 2014 | ІІI квартал 2015 | ІІI квартал 2016 |
| ВСЬОГО | 302(229-73) | 326(244-82) | 335(245-90) |
| 0-14 | 14 | 15 | 11 |
| 15-17 | 0 | 0 | 0 |
| 18-24 | 11 | 14 | 15 |
| 25-49 | 43 | 50 | 60 |
| 50 і старше | 5 | 4 | 4 |

| СНІД |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ІІI квартал 2014 | ІІI квартал 2015 | ІІI квартал 2016 |
| ВСЬОГО | 46(26-20) | 56(33-23) | 58(35-23) |
| 0-14 | 2 | 1 | 1 |
| 15-17 | 0 | 1 | 1 |
| 18-24 | - | 0 | 0 |
| 25-49 | 17 | 20 | 20 |
| 50 і старше | 1 | 1 | 1 |

В ІІI кварталі 2016 року від ВІЛ/інфікованих мам народжено  2 дітей.

За ІІI квартал 2016 року обстежено на   ВІЛ/інфекцію 8297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   чол. з них :

|  | Всього |
| --- | --- |
| особи які мали гетеро сексуальні контакти з ВІЛ/інфікованими | - |
| Споживачі наркотичних речовин | 2 |
| Особи у яких є хвороби, що передаються статевим шляхом | 12 |
| Донори | 3011 |
| Вагітні | 1060 |
| Діти народжені ВІЛ/інфікованими жінками | 2 |
| За клінічними показами | 377 |
| Особи обстежені з профілактичною метою | 3816 |
| Анонім | - |
| Особи які мали численні незахищені сексуальні контакти | - |
| Особи які обстежувалися з метою одержання довідки по свій ВІЛ статус | - |
| Особи які мали ризик інфікування ВІЛ внаслідок маніпуляцій них маніпуляцій за епідеміологічними показаннями | - |
| Інші особи, що не належать континтингентів перелічених вище | 17 |

У всіх обстежених позитивні антитіла до ВІЛ було виявлено у 33 чол. Встановлено контроль за дотриманням Законодавства з питань ВІЛ/інфекції /Сніду/ з метою подолання всіх форм дискримінації, а також створення безпечних умов праці. Медичний персонал забезпечено засобами індивідуального захисту, аптечками для надання медичної допомоги при аварійних ситуаціях, противірусними препаратами для термінової профілактики.

Лікувально – профілактичні заклади району сприяють розширенню партнерства з громадськими та благодійними організаціями у вирішенні питань з ВІЛ/інфекцією /СНІДом/, зокрема із центром соціальної служби для сім’ї і молоді з міським та районним управліннями освіти, організацією Червоного Хреста та іншими громадськими благодійними організаціями.

В лікувально – профілактичних закладах району проводяться індивідуальні консультації, лекції для формування життєвих навичок, семінари, щодо зменшення вразливості до інфікування ВІЛ.

Проводиться :

- Робота з молоддю, запроваджено добровільне консультативне тестування, працює анонімний кабінет. Проведена пропогандиська компанія серед молоді середньо-спеціальних навчальних закладів і шкіл міста та району.

- Підготовка медичних працівників з питань профілактики ВІЛ/інфекції /СНІДу/ на базі ЦРЛ та ОЦПБ – СНІД. Створюються умови для забезпечення мобільних консультативних пунктів для дітей і молоді. Забезпечено психологічне та медичне консультування ВІЛ/інфікованих та хворих на СНІД із дотриманням медичної таємниці.

- 100% добровільне консультативне тестування вагітних, осіб, що ведуть безладне статеве життя та наркоманів.

- 2-х разове обстеження всіх вагітних на ВІЛ/інфекцію для профілактики передачі ВІЛ/інфекції від матері до дитини. З метою зниження ризику інфікування плода вагітним ВІЛ/інфікованим жінкам проводиться антиретровірусна терапія.

- Діти народжені ВІЛ/інфікованими мамами, обстежуються згідно діючих наказів і отримують при народженні профілактичне лікування антиретровірусними препаратами отриманими з ОЦПБ – СНІД.

- Лекції, бесіди з вагітними жінками про попередження передачі ВІЛ/інфекції від матері до дитини.

- Лікування ВІЛ/інфікованих та хворих на СНІД осіб проводиться стаціонарно, амбулаторно, а також надається невідкладна допомога.

За ІІI квартал 2016 року допомога надана  87 чоловікам.

Відмов у наданні медичної допомоги ВІЛ/інфікованим та хворим на СНІД не було.

«Програми протидії захворюванню на туберкульоз

на період до 2016 року»

Метою  програми є поліпшення епідемічної ситуації шляхом зниження показників захворюваності та смертності населення від туберкульозу, зменшення випадків запущених форм серед уперше виявлених хворих. Для цього пропонується  застосування лабораторної та рентгенологічної діагностики, поєднання комплексу методів ранньої  діагностики, санітарно - просвітницької роботи та забезпечення контрольованого лікування відповідно до стандартизованих схем, що дозволить значно знизити розвиток мультирезистентного туберкульозу серед контингентів хворих.

Виявлення туберкульозу як серед дорослих, так і серед дітей головним чином проводиться за допомогою активних методів, таких як флюорографічне обстеження і туберкулінодіагностика. Практично всі члени сімей породіль і самі породіллі обстежуються флюорографічно до виписки із стаціонару.

Всього за 9 місяців  2016  року обстежено флюорографічно 7052 жителів району (пересувний флюорограф-1306).   При профогляді туберкульоз виявлено в 5-х випадках (28%).

Туберкулінодіагностикою охоплено  155 дітей району. Виявлено  6 дітей з віражем туб.проб, 10- з гіперергічною реакцією на туберкулін.  Діти з групи ризику і вогнищ туберкульозної інфекції хіміопрофілактичне лікування отримують амбулаторно, частина проходить оздоровлення в санаторії «Згорани».  Всього в санаторії «Згорани» оздоровлено 40  дітей.

Всього на обліку в туб.кабінеті перебуває 804 жителів району,  з активним туберкульозом - 20 хворих, з неактивними формами –79, ризик-група (віраж + гіперергічні реакції на туберкулін + невакциновані БЦЖ) – 625 . Контактні з хворими на туберкульоз - 26 осіб.

Всього за 9 місяців 2016 року виявлено 19 хворих на туберкульоз,   в минулому році 20 хворих. Серед вперше виявлених хворих  3 дітей і 1 медичний працівник. Не зареєстровано жодного випадку  фіброзно-кавернозного туберкульозу серед вперше виявлених хворих. На обліку 7  хворих з  хіміорезистентним туберкульозом.

Диспансерні контингенти в абсолютних цифрах

| Рік | Всього | Активні форми | Неактив. форми | Ризик-група |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 409 | 28 | 75 | 306 |
| 2016 | 804 | 20 | 79 | 705 |

Всі вперше виявлені хворі проконсультовані в ОТД, 17(89%) госпіталізовані  в обл.тубдиспансер. Хронічні хворі госпіталізуються в туб.лікарні  Луків і Поворськ. Хворі з малими формами туберкульозу лікуються амбулаторно.

Показники госпіталізації

|  | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Вперше виявлені хворі | 18(90%) | 17(89%) |
| З активним туберкульозом | 22(79%) | 19(95%) |
| Бактеріовиділювачі | 19(86%) | 15(94%) |

На обліку в туб кабінеті  перебуває 18 хворих з Віл - асоційованим туберкульозом, 1- хворий з активним туберкульозом, 17 - н/а туберкульоз. Серед вперше виявлених хворих 5  Віл-інфікованих.  Хворі з активним туберкульозом проходять добровільне консультування і тестування на Віл-інфекцію. Всього  обстежено 20 хворих з активним туберкульозом (100%).

Основні показники на 100 тисяч населення за  останні 2-х роки.

Поширеність туберкульозу

|  |  | всього | з МБТ+ | з розпадом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | абс. число | 28 | 22 | 11 |
|  | на 100 тис. | 108,6 | 85,4 | 42,7 |
| 2016 | абс. число | 20 | 16 | 12 |
|  | на 100 тис. | 77,9 | 62,3 | 46,7 |

Захворюваність туберкульозом

|  |  | всього | з МБТ+ | з розпадом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | абс. число | 20 | 5 | 14 |
|  | на 100 тис. | 77,6 | 19,4 | 54,3 |
| 2016 | абс. число | 19 | 12 | 8 |
|  | на 100 тис. | 74,0 | 46,7 | 31,2 |

Основні епідпоказники по дільницях

|  | Приписна | Устилуг | Березовичі | Овадно | Місто В-Вол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| захворюваність | 78,2(10) | 51,4(3) | 55,8(2) | 115,3(4) | 30,7(12) |
| хворобливість | 86,0(11) | 85,6(5) | 55,8(2) | 55,8(2) | 43,5(17) |
| смертність | 7,8(1) | 17,1(1) | 27,9(1) | 28,8(1) | 15,4(6) |

Смертність від туберкульозу

|  | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| абс. число | 6 | 4 |
| на 100 тисяч | 23,3 | 15,6 |
| в тому числі вдома | 1 | 1 |
| на 100 тисяч | 3,9 | 3,9 |

Хіміопрофілактика антибактеріальними препаратами, які є в достатній кількості, проводиться всім особам, що є найбільш загрозливими щодо виникнення туберкульозу (контактні, діти з ризик-груп).

Для лікування туберкульозу використовується головним чином стандартні які включають протитуберкульозні препарати першого та другого ряду.

Амбулаторне лікування хворих

|  | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Проліковано хворих | 23 | 21 |
| Використано медикаментів на суму (гривень) | 19649.15 в т.ч. за кошти ГФ 8213.74 | 64423.39 в т.ч. за кошти ГФ 31640.71 |

Санітарно-освітницька робота : в 2016 році прочитано 10 лекції, проведено 145 бесід з хворими.

- Забезпечення медичних закладів кваліфікованими кадрами

Забезпечення лікарськими кадрами становить : у АЗПСМ-97,6 % , в Устилузькій міській лікарні-66,7 %

Середнім мед персоналом: У АЗПСМ- 100 %;

- В устилузькій міській лікарні- 81,4% , у  ФАП- 97,2 %

- Забезпечення закладів охорони здоров’я санітарними автомобілями

В 2009 р. отримано 3 автомобілі Opel Combo: Устилузька міська лікарня, Березовичівська та Оваднівська АЗПСМ

- Забезпечення житлом медичних працівників

Житлом забезпечені всі медпрацівники (лікарі та середній медперсонал) проте не за місцем роботи.

Реорганізувати фельдшерсько-акушерські пункти в лікарські амбулаторії загальної практики сімейної медицини Володимир-Волинського центру ПМСД в селах.

В рамках Програми соціально-економічного розвитку району продовжено впровадження в районі спільного зі Світовим Банком проекту «Охорона здоров’я на службі у людей».

З цією метою проведено коригування проектно-кошторисної документації по об’єктах, які вибрані для реконструкції в перший рік проекту: а саме: «Реконструкція Зимнівського ФАПу під АЗПСМ в с. Зимне, Володимир-Волинського району» та «Реконструкція частини приміщення Зарічанської сільської ради під АЗПМС в с. Заріччя».

Для цих цілей буде використано додатково: 16548 грн. з бюджету Зимнівської сільської ради та 12360 грн. із районного бюджету.

В ІІ кварталі 2016 року подано пропозиції до другого етапу реалізації вищевказаного проекту. Заплановано реконструкцію Білинського і Льотничівського ФАПів у амбулаторії загальної практики - сімейної медицини.

Також з районного бюджету виділено додатково 40 тис. грн. для поточного ремонту ФАПів і Березовичівської та Оваднівської АЗПСМ. На даний час проводяться ремонтні роботи.

Проведено виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції Льотничівського ФАПу під АЗПСМ. Використано 56 тис. грн.. виділених додатково Зимнівською сільською радою.

Реорганізувати Устилузьку міську лікарню: А1. На базі  амбулаторії міської лікарні створити Устилузьку амбулаторію Володимир - Волинського центру ПМСД

Виконано. Згідно наказу головного лікаря Володимир-Волинського ТМО від 30.12.2013 року № 177-од «Про затвердження структури Володимир-Волинського центру первинної медико-санітарної допомоги» з 1.01.2014 року створено Устилузьку амбулаторію загальної практики-сімейної медицини як структурний підрозділ Володимир-Волинського центру первинної медико-санітарної допомоги.

- Розвиток галузі культури

| Розвиток галузі культури |  |
| --- | --- |
| Оптимізація мережі закладів культури | Мережа закладів культури протягом 2015 і 1 півріччя 2016 не змінилася |
| Капітальний ремонт будинків культури | Не виконано, капітальні ремонти закладів не проводились |
| Капітальний ремонт спортивного залу та відкриття спортивних секцій в м. Устилуг | Заплановано закінчити роботи в 2010р. Роботи частково завершені в 2012 році. Виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію паливної та впровадження енергозберігаючих та термореноваційних заходів в будинку культури м.Устилуг |
| Капітальний ремонт сільських клубів та бібліотек | Не виконано. |
| Капітальний ремонт центральної районної бібліотеки | Не виконано |
| Відновлення опалювальних систем закладів культури | В 1 кварталі 2016 року відновлено опалення в БК та бібліотеці-філії с.Селець. Всього: 111,0 тис.грн. |
| Забезпечення кадрами галузі культури | Не виконано. Діяльність галузі забезпечують 133 чол. спеціалістів, з них на селі 72 особи. Фаховий рівень спеціалістів складає 73,7 % (24 чол. – Ш-1У рівня акредитації, 74 чол. - 1-П рівня акредитації). |
| Забезпечення житлом працівників культури | Не виконано |
| Матеріально-технічне забезпечення закладів культури | 2015р.- 177,4 тис.грн. 6 місяців 2016р.- 42,7 тис. грн. Всього: 220,1 тис.грн. |
| Поповнення бібліотечних фондів та передплата періодичних видань | Поповнення бібліотечних фондів: 2015 рік – 1130 прим.,на суму – 38,1 тис. грн.; 6 місяців 2016р – 129 прим.,на суму – 7,3 тис. грн.; Всього:1259 прим.на суму 45,4 тис. грн. Передплата періодичних видань: 2015 р. - 37 назв на суму – 58,0 тис.грн.; 6 місяців 2016р. - 36 назв на суму – 33,8 тис.грн.; Всього: на суму 91,8 тис. грн. |
| Організація фестивалів, культурно-мистецьких ярмарок, вистав, конкурсів | Щорічні Фестивалі: музичний «Стравінський та Україна», традиційної національної культури «Український коровай-сузір’я»; районні огляди- конкурси театральних колективів: «Рідне слово моє, не мовчи», вокальних колективів: «З пісенної криниці», краєзнавчий конкурс «Пишемо історію села сьогодні», конкурс читців поезії Лесі Українки «Лунає величне слово Лесі Українки», огляд-конкурс сімейно-родинних колективів «Наш роде хороший…», вистава за п'єсою Володимира Даниленка «Гроші для Йонеску» |
| Проведення щорічного музичного фестивалю «Стравінський та Україна» | Щорічно проводиться Музичний фестиваль «Стравінський та Україна». В 2015 році в рамках фестивалю в м.Устилузі проведено державний екзамен учнів духового відділу Волинського державного училища культури та мистецтв ім.І.Стравінського. В 2016 році Музичний фестиваль «Стравінський та Україна» проведений 2 жовтня. |
| Організація аматорських об’єднань, гуртків, лабораторій, студій за інтересами | Мистецьку діяльність у районі забезпечує 183 клубні формування, у яких займається 2102 учасників, з них любительських об’єднань та клубів за інтересами – 10, учасників – 123 чол. 6 колективів носять звання «аматорський народний» |
| Відродження та розвиток народних свят, традицій та обрядів | Проведення культурно-масових заходів: 2015 рік – 30,9 тис.грн. За 6 місяців 2016р. – 18,4 тис.грн. Всього: 49,3 тис.грн. |
| Виконання державних та місцевих програм розвитку культури та туризму | 2015 р. – 651,6 тис. грн. За 6 місяців 2016р. – 124,4 тис.грн. Всього: 776,0 тис.грн. |
| Придбання автобуса для районного будинку культури | Не виконано |
| Розробка веб-сайтів відділу культури та туризму райдержадміністрації, музею-садиби Ігоря Стравінського ” | Виконано частково |
| Виготовлення буклетів для популяризації музейної експозиції | Не виконано |
| Включення музею-садиби Ігоря Стравінського до туристичних путівників та туристичних маршрутів | Не виконано |
| РАЗОМ: | 1 млн.293,6 тис.грн. |

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Володимир-Волинської райдержадміністрації ст.28-30)

- Розширення видів соціальних послуг

Соціальні послуги надаються згідно державних стандартів: догляд вдома, догляд стаціонарний.

Продовжив свою роботу «Університет третього віку», який налічував чотири  факультети:

- валеологія;

- народної творчості;

- художньо-мистецький;

- здоровий спосіб життя.

Зміцнення матеріальної бази стаціонарного відділення для постійного проживання с.Льотниче

Проведено вогнезахисне оброблення дерев’яних конструкцій покрівлі

за кошти загального фонду (місцевого бюджету  ) на суму – 6382,80 грн.  - 2016р.

Придбання мікро-автобуса для стаціонарного відділення для постійного проживання с.Льотниче

Не виконано. (Згідно Постанови КМУ № 332 від 04.04.2001р.  «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання...»  обмеження до 60 000 грн.)

- Профілактика негативних явищ в суспільстві (алкоголізм, наркоманія)

Протягом 2015 та січня-червня 2016 років,  Володимир – Волинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді інформує що з метою профілактики негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі та агітації за здоровий спосіб життя Центром  протягом 2015 року проведено 15 групових заходів, якими охоплено 415 отримувачів послуг:

- Проведення районного заходу з нагоди Всесвітнього дня здоров’я, проведений - 07.04.2015р

- Проведення творчого конкурсу: «Повір в себе, і в тебе повірять інші» серед дітей з обмеженими функціональними можливостями, проведений - 24.04.2015р.

- Проведення тренінгу щодо підготовки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до самостійного життя, проведений - 13.05.2015-29.05.2015р.

- Проведення семінар-тренінгу «Твоє життя – твій вибір» 21.05.2015р

- Проведення конкурсу малюнка на асфальті «Країна дитинства» з нагоди Міжнародного дня захисту дітей, проведений - 27.05.2015р.

- Проведення конкурсу малюнка «Щаслива сім’я – міцна держава», проведений -28.06.2015р.

- Проведення конкурсу малюнків «Здорова дитина – успішна країна», проведений -23.08.2015р.

- Проведення заходів з інформування населення щодо сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, проведений -21.10.2015р.

- Проведення арт студії для дітей з особливими потребами з нагоди Міжнародного дня інвалідів, проведений -03.12.2015р.

- Проведення семінару: «У твоїх руках майбутнє», проведений -28.10.2015р.

- Проведення круглого столу: «Попередження раннього соціального сирітства», проведений -15.10.2015р.

- Проведення профілактично-інформаційної акції до Дня боротьби з тютюнопаління, проведений -20.11.2015р.

- Проведення інформаційно-просвітницьких заходів з запобігання і протидії насильству в сім’ї25.11.2015-10.12.2015р.

- Проведення профілактичної акції: «ВІЛ стосується кожного» 01.12.2015р.

- Проведення мистецької акції: «Знати сьогодні, щоб жити завтра» 09.12.2015р.

Організовано профілактичну роботи із 29 сім’ями, які потрапили у складні життєві обставини, в яких виховується 79 дітей.

З метою профілактики правопорушень та злочинів та недопущення скоєння повторних правопорушень, соціальної адаптації та ресоціалізації осіб, засуджених до покарань не пов’язаних з позбавленням волі, протягом 2015 року соціальними послугами було охоплено 74 особи з числа дітей та молоді.

Працівниками центру надано соціальні послуги 49 сім’ям, з метою недопущення повторення вчинення насильства в сім’ї.

Протягом січня-червня 2016 року проведено 1 груповий захід, яким охоплено 30 отримувачів послуг:

- Проведення конкурсу малюнка на асфальті «Ми діти твої, Україно!» з нагоди Міжнародного дня захисту дітей, проведений 01.06.2016року.

Організовано профілактичну роботи із 26 сім’ями, які потрапили у складні життєві обставини, в яких виховується 69 дітей.

З метою профілактики правопорушень та злочинів та недопущення скоєння повторних правопорушень, соціальної адаптації та ресоціалізації осіб, засуджених до покарань не пов’язаних з позбавленням волі, протягом січня – червня  2016 року соціальними послугами було охоплено 74 особи з числа дітей та молоді.

Працівниками центру надано соціальні послуги 27 сім’ям, з метою недопущення повторення вчинення насильства в сім’ї.

Капітальний ремонт приміщення управління праці та соціального захисту населення

Не виконано. Протягом 2015 та 9 місяців 2016 року кошти на проведення капітального ремонту приміщення управління соціального захисту населення райдержадміністрації не виділялись.

Забудова приозерного кварталу с. Березовичі

Надано 6 земельних ділянок учасникам АТО для ОЖБ.

Реалізація місцевих програм щодо соціального захисту населення

Рішенням сесій Володимир-Волинської районної ради від 15.10.2014 року № 28/10 затверджено районну Програму соціального захисту населення на 2015-2017 роки, обсяг видатків на фінансування якої в 2015 році становив  219,2 тис.грн

Виконання районних Програм соціального захисту населення на 2015-2017рр., та підтримки сім’ї на 2015-2017рр. за  9 місяців 2016 року

| Перелік заходів Програми | Кількість одержувачів, чол. | Поштові витрати, грн | Обсяги фінансування, грн. | Всього, грн. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компенсаційні виплати за користування послугами Інтернету | 1 | 12,48 | 800,00 | 812,48 |  |
| Надання стипендії інвалідам війни та учасникам бойових дій, яким виповнилось 90 і більше років | 9 | 59,28 | 3800,00 | 3859,28 |  |
| Здійснення грошових компенсаційних виплат на поповнення карток мобільних телефонів в розмірі 100 відсотків для інвалідів війни та 50 відсотків для учасників бойових дій абонентної плати, встановленої за користування стаціонарним телефоном | 5 | 22,00 | 1410,56 | 1432,56 |  |
| Здійснення воякам ОУН-УПА грошових доплат до пенсії до рівня надбавки учасникам бойових дій і з врахуванням надбавок, які вони отримують, як учасники війни або діти війни | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мат.доп.вет. ОУН-УПА до Дня українського козацтва | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Щорічна одноразова грошова допомога до міжнародного дня визволення в’язнів із фашистських концтаборів | 1 | 3,12 | 200,00 | 203,12 |  |
| Матеріальна допомога до Дня Перемоги | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Матеріальна допомога вдовам померлих учасників ліквідації аварії на ЧАЕС | 6 | 3,12 | 1200,00 | 1203,12 |  |
| # Надання одноразової грошової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах | 100 | 921,83 | 76500,00 | 77421,83 |  |
| # Забезпечення функціонування громадської приймальні, що працює за принципом «єдиного вікна» та роботи «Мобільного соціального офісу» | 14634 | 0 | 30000,00 | 30000,00 |  |
| # Виготовлення проектно-кошторисної документації, щодо відведення земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| # Компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 84 | 434,84 | 105721,09 | 106155,93 |  |
| # Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 3 | 0 | 4000,00 | 4000,00 |  |
| Разом: | 14843 | 1456,67 | 223631,65 | 225088,32 |  |

- Ціль 3: Розвиток підприємництва

- Вдосконалення системи оподаткуваня

В 5жовтня 2016 року Уряд розглянув проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України". Спільний антикорупційний законопроект податкових змін має на меті спростити життя для бізнесу та усунути ті перепони, які заважають підприємцям нормально працювати та розвиватися. Зокрема, законопроект передбачає спрощення адміністрування податків, що дозволить скоротити витрати коштів та часу для бізнесу.

Ще одна мета: зменшити можливості маніпуляцій з боку ДФС та, відповідно, тиск на бізнес, створити рівні та зрозумілі “правила гри” для бізнесу і забезпечити умови для його розвитку.

Ключові податкові зміни включають також:
1) введення податкових канікул на п’ять років для новоствореного малого бізнесу,
2) запровадження прозорого відшкодування ПДВ через єдиний реєстр,
3) передачу баз даних від Державної фіскальної служби до Мінфіну.

- Розвиток підприємств переробної промисловості

Переробна галузь у районі представлена ПАТ ”Володимир-Волинська птахофабрика”, яка постійно нарощує обсяги виробництва м’яса птиці. Станом на 01.10.2016 року на утриманні перебуває 2 635 474 голів птиці. Обсяги реалізації мса птиці 369,412 тон.

13 серпня 2015 року підприємство отримало Сертифікат Центру Досліджень і Сертифікації Халяль «Альраїд». А з вересня розпочало відвантаження продукції у Молдову, Ірак, Єгипет, Джибуті та Сомалі,під маркою «Al Dalal chicken». Забій відбувається за ісламськими традиціями промисловим способом на сучасному обладнанні власного забійного цеху.

Грунтуючись на даних Союзу птахівників України, Latifundist.com підготував рейтинг найбільших виробників курятини за 2015 р. За підсумками 2015 року Володимира-Волинська птахофабрика зайняла 3 місце серед виробників курячого м’яса.

За результатами голосування Експертів в категорії Куряче м’ясо в рамках незалежного рейтингового дослідження споживчих переваг, проведеного в рамках щорічного Конкурсу торгових марок «Фаворити Успіху -2015» в Україні, торгова марка «Чебатурочка», зайняла першу позицію.

1 квітня 2016 року Володимир-Волинська птахофабрика успішно пройшла сертифікаційний аудит на відповідність Стандарту безпечності харчових продуктів ISO 22000 та отримала Сертифікат. Таким чином, птахофабрика займає гідне місце серед українських та європейських підприємств-виробників курячого м’яса.

Будівництво заводу по виробництву промислової або харчової продукції на території бувшого військового аеродрому в с. Жовтневе

Не виконано.

Розвиток малого підприємництва на селі (тваринництво, свинарництво, овочівництво, ягідництво, огородництво, садівництво, риболовство)

Станом на 01.10.2016 року у Володимир-Волинському районі діє 33 сільськогосподарських підприємства та 78 фермерських господарств, що більше на 2 од. в порівнянні з аналогічним  періодом 2015 року. В їхньому користуванні знаходиться 7 481га сільськогосподарських угідь, в тому числі 6 423 га ріллі. У фермерських господарствах утримується 15 г олів ВРХ, в тому числі 4 корови та 12 335 головів свиней.

Переважна більшість з них займається овочівництвом ( 70 % від наявних сільгосппідприємств та фермерів).

Станом на 01.10 2016 року у районі налічується 78 орендарів водних об’єктів.

Садівництво та ягідництво розвивають ТзОВ “Садполь“, РВПГ “МІТТ“, ТзОВ “Володимирські сади“ та ТОВ «Єврофрутгруп».

- Закладення саду з вирощування фундуку

Не виконано.

Залучення інвестицій (організація презентацій привабливих земельних ділянок, розміщення інвестиційних пропозицій в Інтернеті, створення каталогу підприємств)

На  веб-сайті райдержадміністрації в закладці “Інвестиційно-привабливі земельні ділянки та об’єкти”  розміщена поновлена інформація  про земельні ділянки, які, або право оренди яких може бути запропоноване для продажу на земельних аукціонах для реалізації інвестиційних проектів.

За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в сто процентному обсязі по Володимир-Волинському району успішно реалізовано у 2015 році три проекти -  Реконструкція котельні з встановленням твердопаливних котлів ЗОШ І-ІІІ ступеня в с.Березовичі Володимир-Волинського району Волинської області, кошторисна вартість об’єкта – 1054.217 тис. грн.., “Реконструкція приміщення дитячого садочка (друга група) в с. Березовичі Володимир-Волинського району ”, (20 місць) кошторисна вартість об’єкта – 616.087тис. грн., «Покращення якості води громади м. Устилуга шляхом завершення робіт з реконструкції водогону IVчерги міста», кошторисна вартість - 460.46 тис. грн. У 2016 році пройшли конкурсний відбір і на даний час реалізуються чотири проекти: «Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Бубнів Володимир-Волинського району», кошторисна вартість - 780.712 тис. грн., «Реконструкція дитячого садка с. Зоря Володимир-Волинського району», кошторисна вартість - 1191.936 тис. грн., «Реконструкція частини приміщень будинку культури по вул. Миру, 2 у с. Зимне Володимир-Волинського району», кошторисна вартість - 963.383 тис. грн., «Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня на вул. Володимирській, 4 в м. Устилуг Володимир-Волинського району Волинської області», кошторисна вартість - 1199.408тис. грн.

На виконання Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 196 (далі – Порядку), в червні 2016 року був проголошений конкурсний  відбір інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватися у 2017 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. В даному конкурсному відборі взяли участь відділ освіти, молоді і спорту райдержадміністрації(7 проектів), Зарічанська сільська рада (1 проект), Зимнівська ОТГ(2 проекти) та Устилузька ОТГ (5 проектів).

Також сільські ради району активно беруть участь у конкурсах мікрогрантів. Для прикладу, фонд Ігоря Гузя  «Прибужжя» фінансує проекти у розмірі 20 тис. грн.. на кожен проект. Бюджет 100 тис. грн. А також фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» у розмірі 30%.

- Пільгове кредитування для розвитку малого та середнього бізнесу

На території Волинської області фінансове забезпечення реалізації державної політики у сфері підтримки підприємництва на регіональному рівні здійснює Волинський обласний фонд підтримки підприємництва, напрямками діяльності якого є:

- виконання заходів Регіональної програми розвитку малого підприємництва у Волинській області та заходів Національної програми сприяння розвитку малого  підприємництва в Україні:

- надання суб’єктам підприємницької діяльності фінансової підтримки у формі пільгового кредиту;

- створення та розвиток інфраструктури підтримки підприємництва (Волинський обласний центр підтримки підприємництва, Агенція з питань залучення інвестицій, Волинський обласний бізнес-інкубатор, Інноваційний центр передачі новітніх технологій, Центр розвитку кінного туризму, районні та міські фонди підтримки підприємництва);

- фінансування проведення семінарів, тренінгів, конференцій, бізнес-форумів, виставок, видання книг, довідників, створення Інтернет-ресурсів, інформаційних систем та баз даних.

Кошти з районного бюджету на відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємницької діяльності для впровадження інвестиційних проектів у звітному періоді не виділялись.

- Організація навчання для підприємців початківців

- Станом на 01.01.2016 року за направленням служби зайнятості  пройшли професійне навчання за спеціальністю «підприємець-початківець» 41 безробітний. За 7 місяців 2016 року — 7 осіб.

Орієнтація жителів району на самозайнятість в особистому селянському господарстві. Зайнятість безробітних в сільському зеленому туризмі.

З питань організації та провадження підприємницької діяльності за 7 місяців 2016 року було проведено 2 інформаційних семінари “Як розпочати свій бізнес” (28 чол.),  2 навчальних семінарів “Від бізнес-ідеї до власної справи” (27 чол.) На організацію та проведення цих семінарів з Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття було витрачено 0,9 тис. грн. Також  було проведено індивідуальні консультації спеціалістами центру зайнятості для 7 осіб.

Збільшення підприємств у сфері надання побутових послуг (перукарські послуги, ритуальні послуги, ремонт побутової техніки, ремонт взуття, обробіток землі)

Збільшення підприємств у сфері надання побутових послуг  у районі за звітний період не відбулось. Станом на 01.11.2014 року побутові послуги надають підприємці Шаран Т.Д. (с. Микуличі – ритуальні послуги), Войтович Т.О. (м. Устилуг, с. Стенжаричі – ритуальні послуги), Климюк Ю.(м.     Устилуг, перукарські послуги ).

Обробіток землі для населення району забезпечують СГПГ “Верба“, Оваднівський професійний ліцей, СГВК “Овадне“, СГПП “Жовтневе“, СФГ “Воля“ Саганюка Р.В. та фермерське господарство Себія Д.О.

За січень-червень 2016 року (останні статистичні дані) обсяг реалізованих послуг у ринкових цінах становив 823,0 тис.гривень, що у порівнянних цінах на 1,4% більше, порівняно з відповідним періодом минулого року.  У середньому за цей період на одного жителя було реалізовано послуг на 33,45 грн.

В т. ч. обсяг послуг, реалізованих населенню за січень – червень 2016 року, становив 210,2 тис. гривень, що в загальному обсязі реалізованих послуг  становить 25,5 відсотків.

- Створення об’єднань підприємців в різних галузях

Розпорядженням голови райдержадміністрації  від 17.07.2009 р №342 утворено районну раду підприємців з питань торгівлі та сфери послуг.

- Створення бізнес-інкубатора

- Не виконано.

- Ціль 4: Розвиток с/г та сільських територій

Створення об’єднань с/г виробників

Створено сільськогосподарський виробничий кооператив «Молочний» та території Білинської сільської ради 21.08.2009 року. Такий же кооператив створений на території Хобултівської сільської ради в листопаді 2013 року.

- Налагодження системи збуту с/г продукції

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації спільно з Володимир-Волинською міською радою організовувало і проводило сільськогосподарські ярмарки, залучало сільгоспвиробників до участі у ярмаркових заходах за межами району і області. Так, за дев’ять місяців  2016 року було проведено 6 регіональних ярмарків на Площі Героїв у м. Володимир-Волинському. На госпрозрахунковому ринку та біля парку “Слов’янський” створено умови для вільної реалізації сільськогосподарської продукції.

Ефективне виконання фінансування програм с/г виробництва району

Не виконано. Відсутні програми для фінансування с/г виробництва району.

Запровадження навчальних програм у с/г щодо запровадження прогресивних технологій

З 2009 року управління агропромислового розвитку  спільно з Центром зайнятості проводить навчання у «Зимовій агрошколі» щодо сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур, впровадження новітніх технологій у тваринництво та ін.

Налагодження системи постачання мінеральних добрив, отрутохімікатів, засобів захисту рослин

Операторами постачання мінеральних добрив в районі є ТзОВ «П’ятидні» та ВАТ «Райагропостач». Які реалізовують добрива за злагодженими цінами для місцевих господарств та населення з можливою доставкою.

Вивчення структури грунтів та кліматичних умов для вирощування с/г культур з високим рівнем врожайності

Не виконано.

- Застосування високоякісного насіння с/г культур

З року в рік господарствами нашого району оновлюється база насіннєвого матеріалу сільського господарських культур. Даний процес  знаходиться під контролем Держпродспоживслужби.

- Розширення тваринництва

З  2014 року у ТзОВ  «Прогрес» введено в експлуатацію корівник на 293 місць з молочно-доїльним блоком в с.Охнівка. На даний час ведеться будівництво 2 корівників з доїльними залами на 580 голів. Кошторисна вартість об»єкта 15 млн. грн., станом на 01.10.2016 року освоєно коштів 60%.

Постійно проводяться консультації про можливість придбання племінного молодняку для розведення та з метою поліпшення генетичного потенціалу тварин.

- Розведення риби у водоймах

На території нашого району орендується 78 водних об’єктів площею водного плеса 345 га. За 2016 рік обсяг вилову риби становить 18 тон. Постійно проводиться орендарями зариблення мальком закупленим у рибгоспах.

Розвиток нетрадиційних галузей с/г (розведення страусів, шиншил , папуг, голубів, лозоплетіння і т. д.)

На базі господарства ТзОВ «Волинь хутро», що зареєстроване   на території Зарічанської сільської раді утримується поголів’я норок в кількості 3000 штук.

Створення однакових умов на отримання дотацій для всіх категорій с/г      господарств

Створенні однакові умови на отримання дотацій для всіх категорій с/г господарств, зокрема, в ЗМІ постійно висвітлюються Порядки використання коштів бюджетів усіх рівнів на підтримку сільського господарства району, управлінням агропромислового розвитку проводяться консультації щодо зібрання необхідного пакету документів для отримання дотації.

- Запровадження єдиної дотації для с/г підприємств на один гектар ріллі

- Не виконано., в зв’язку з відсутністю виділення коштів з державного бюджету по даному напрямку підтримки.

- Ціль 5: Охорона та розвиток культурної спадщини

| Проведення паспортизації об’єктів культурної спадщини | Виконано частково. Паспортизовано 10 пам’яток |
| --- | --- |
| Формування переліку об’єктів історико-культурної спадщини | Виконується згідно Наказу міністерства культури Про затвердження порядку обліку об’єктів культурної спадщини від 11.03.2013 №158 |
| Визначення та встановлення охоронних зон | Виконано частково. Визначено охоронні зони щодо пам’ятки архітектури Будинок, в якому жив і працював І.Стравінський в м.Устилузі та пам’ятки історії Могила братська жертв фашизму в с.П'ятидні |
| Вивчення та дослідження етнографічних та етнолінгвістичних особливостей району | Не виконано |
| Реставрація пам’яток архітектури та включення їх до туристичних маршрутів: |  |
| А) Реставрація та облаштування музею-садиби Ігоря Стравінського | Виконано у 2012-2013 роках . В 2013 році завершено реконструкціяю Устилузькї дитячої школи мистецтв музею-садиби Ігоря Стравінського. На реконструкцію використано 3 млн.268 тис. грн. |
| Б) реставрація Миколаївської церкви в с. Лудин | Не виконано |
| В) Реставрація Михайлівської церкви с. Хмелів | Не виконано |
| Г) реставрація церкви Петра і Павла с. Новосілки | Не виконано |
| Д) реставрація Соборобогородицької церкви с. Микуличі | Не виконано |
| Е) комплекс заходів по збереженню пам’ятки археології Курган XIII ст. в с. Зимне | Не виконано. |
| Є) упорядкування місць масових розстрілів єврейського населення у с. П’ятидні | виконано частково |
| Ж) будівництво пам’ятного знака в с. Заріччя Рокицькому М.А. | Не виконано |
| З) реставрація Симеонівської церкви с. Суходоли | Не виконано. |
| К) упорядкування місць поховань польських громадян | Не виконано. Виконавцями завдання визначити відповідно до повноважень «органи місцевого самоврядування» |
| Л) створення музею бойової та прикордонної слави в ДВТ ім. С.Г. Гуденка | Не виконано |
| Н) реставрація пам’ятника на честь скасування кріпатства с. Лудин | Не виконано. Виправити на «Пам’ятниий знак на честь 50-річчя скасування кріпосного права в Росії» у с.Лудин |
| О) реставрація пам’ятника односельчанам с. Лудин | Виконано. Виправити на «ремонт пам’ятника землякам у с.Лудин» |
| Виготовлення та розповсюдження рекламно-інформаційної продукції про культурну спадщину району | Виконується. Видано краєзнавчий туристичний путівник «Шляхами стародавньої Володимирщини», двомовний туристичний путівник «Володимир-Волинський район запрошує», туристичну карту-схему «Володимир-Волинський район» |
| Проведення фольклорно-етнографічних свят | Виконується: проведено новорічно-різдвяні свята, свято веснянок та гаївок, свято Івана Купала, свято Калити закладами культури району |
| Вивчення та збереження традицій народного промислу: лозоплетіння, соломоплетіння, вишивка, гончарство, ткацтво, ковальство | Виконується. При проведенні масових заходів організовуються виставки народних умільців в закладах культури району |
| Вивчення та збереження кулінарних та обрядових особливостей району | Не виконано |
| Організація збору матеріалів та видання наочних посібників з історії населених пунктів району | Не виконано |
| Впровадження вивчення історичного минулого району у школах | Виконується |
| Створення музеїв народних ремесел та музею бойової слави | Не виконано |
| Організація науково-практичних конференцій з питань збереження історико-культурної спадщини | Не виконано |

- Ціль 6: Зменшення рівня безробіття

Фінансова підтримка та державне кредитування одноосібників

У 2016 році з Державного бюджету на підтримку cуб»єктів господарювання агропромислового комплексу передбачена фінансова підтримка шляхом здешевлення кредитів. Компенсація надається за нараховані і сплачені у поточному році відсотки за користування кредитами у розмірі 50 відсотків облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами.

Компенсації підлягають відсоткові ставки за кредитами, залученими для покриття витрат, пов’язаних із закупівлею пально-мастильних матеріалів, насіння, добрив, засобів захисту рослин, кормів, сировини та інгредієнтів для виробництва комбікормів, ветеринарних препаратів, спермопродукції, молодняку сільськогосподарських тварин та птиці, обладнання для тваринницьких ферм і комплексів, запасних частин для ремонту сільськогосподарської і зрошувальної техніки та обладнання, енергоносіїв, та оплати послуг, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт сільськогосподарської та зрошувальної техніки, робіт (послуг) з підготовки та обробки ґрунту, посіву, захисту рослин від хвороб і шкідників, внесення добрив та підживлення, збирання врожаю.

Згідно Порядків надання та використання субвенцій обласного бюджету, у 2015 році, на підтримку агропромислового комплексу виплачено дотацію особистим селянським господарствам, які утримують 3-х і більше корів у розмірі 109 200 грн. у 2015 році. З районного бюджету по Програмі розвитку сільських територій на здешевлення вартості штучного запліднення використано 30 450 грн.  У 2016 році, на здешевлення вартості штучного запліднення, з коштів районного бюджету, використано  42 900,00 грн. На виплату дотацій одноосібникам, за утримання 3-х і більше корів,  затверджено  кошти в сумі 96 150,00 грн. з обласного бюджету і 5 000,00 грн з районного бюджету, які станом на 01.10.2016 року ще не використовувались

- Створення нових робочих місць

Для інформування користувачів послуг служби зайнятості про можливості залучення додаткових ресурсів для реалізації власних ідей зайнятості, підтримки вже існуючого особистого господарства, шляхів здобуття необхідних знань чи кваліфікацій в центрі зайнятості та сільських радах створено інформаційні куточки «Ваші шанси та можливості», в яких розміщена інформація про діючі проекти підтримки сільських жителів, громадських організацій.  Розміщено матеріали щодо можливостей зайнятості  через роботу в громадських організаціях та участі в проектах, які реалізуються в районі.

А) залучення інвестицій за рахунок зовнішнього та внутрішнього інвестора

Станом на 01 липня 2016 року (останні статистичні дані) в економіку району залучено 63,6 тис. дол. США прямих іноземних інвестицій, що на 12,1 тис. доларів США меньше ніж з початку року.

За січень – червень 2016 року  у розвиток економіки району суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 82,875 млн. грн. капітальних інвестицій, що становить 3,1 % обласного загального обсягу капітальних вкладень.

- Б) надання дотацій суб’єктам підприємницької діяльності

- Не виконано.

Г) надання одноразової допомоги безробітнім для організації  підприємницької діяльності

Станом на 01.10.2016 допомогу для зайняття підприємницькою діяльністю отримали 7 осіб на суму 98,5 тис. гривень.

- Виведення заробітної плати з тіні

У районі мають місце випадки, коли роботодавці виплачують заробітну плату нелегально частково або повністю, не сплачують податки та обов’язкові платежі. Використання праці робітників без оформлення трудових договорів є одним із розповсюджених порушень у сфері трудових відносин. Приховування реальної зайнятості породжує зменшення доходної частини державного і місцевих бюджетів, з іншого боку позбавляє працівників можливості захисту своїх трудових прав на соціальні гарантії, пенсійне забезпечення.

Робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення щомісячно проводяться засідання комісій з метою виявлення прихованої зайнятості та заробітної плати, контролю за дотриманням трудового законодавства на суб’єктах господарської діяльності району. Протягом дев»яти місяців поточного року проведено 10 засідань комісії, на яких були запрошені суб’єкти підприємницької діяльності, що належать до галузей торгівлі, громадського харчування, сільського господарства. Виявлено порушення законодавства про працю, зокрема виплата заробітної плати в розмірі меншому за мінімальний. З керівниками підприємств, приватними підприємцями проводиться відповідна робота, яка дає певні результати у плані підвищення рівня заробітної плати.

Згідно прийнятого робочою групою рішення, направлено листи до Територіальної державної інспекції з питань праці щодо здійснення перевірки дотримання трудового законодавства керівниками шести підприємств, де легально декларується низький рівень заробітної плати.

Для забезпечення дотримання законодавства про працю, зокрема в частині строків виплати заробітної плати та дотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, у межах наданих повноважень проводяться перевірки підприємств, установ та організацій району. З початку року проведено 9 перевірок, внесено стільки ж рекомендацій їх керівникам.

Контроль за дотриманням законодавчо встановленого рівня заробітної плати

У районі здійснюється постійний державний контроль за дотриманням трудового законодавства на підприємствах та організаціях, особливо з питань  дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці та легалізації трудових відносин. Проводяться щомісячні моніторинги показників заробітної плати в районі, а також у розрізі галузей економіки, підприємств, установ та організацій. З початку 2016 року відмічається незначне підвищення рівня оплати праці. За  статистичними даними  середньомісячна зарплата працівників району за січень – червень 2016 року становила 3594 гривні, що на 25,9 відсотка більше ніж за аналогічний період 2015 року, середньооблікова кількість штатних працівників становила 3122 особи.

- Ціль 7: Розвиток туризму

| Відновлення пам’яток архітектури |  |
| --- | --- |
| Розвиток зеленого туризму та агротуризму |  |
| А) Організація семінарів та тренінгів зі створення агросадиб | Зайнятість безробітних в сільському зеленому туризмі. Було проведено 4 семінари з питань організації зеленого туризму, в яких взяло участь 44 особи. |
| Б) Надання кредитів для підприємців зайнятих в агротуризмі | Не виконано |
| В) Організація ярмарку зеленого туризму | Не виконано |
| Г) Надання консультацій щодо організації зеленого туризму | Виконується. Проведено круглий стіл за участю міськрайонного центру зайнятості, Устилузького міського та сільських голів щодо створення агросадиб як суб’єктів підприємницької діяльності |
| Д) Створення агросадиби в с.Тростянка | Не виконано |
| Реклама, виготовлення рекламної продукції, розповсюдження інформації про туристичні можливості району | Виконується. Видано краєзнавчий туристичний путівник «Шляхами стародавньої Володимирщини», двомовний туристичний путівник «Володимир-Волинський район запрошує», туристичну карту-схему «Володимир-Волинський район» |
| Створення та реєстрація туристичних маршрутів | Не виконано |
| Розробка стратегії розвитку туризму | Не виконано |
| Залучення туристичних фірм до діяльності в районі | Не виконано |
| Будівництво готельних комплексів | Виконується. Введено в експлуатацію готель АВС-інтер в м.Устилуг, кафе-мотель «Млин» в с.Березовичі, розробка проектної документації для облаштування готельно-ресторанного комплексу «Млин» в с.Зимне (приватна власність) |
| Відновлення народних ремесел | Не виконано |
| Відновлення забутих місцевих обрядів, традицій та звичаїв | Не виконано |

- Ціль 8: Охорона навколишнього середовища

- Облаштування сміттєзвалищ

Не виконано.

- Будівництво сміттєпереробного підприємства

Не виконано.

- Підвищення санітарної культури населення

Заходи по підвищенню санітарної культури населення проводять органи місцевого самоврядування.

- Організація збору та сортування твердих побутових відходів

Не виконано.

- Збільшення зелених насаджень

Кожного року ДП «Володимир-Волинське ЛМГ» проводить створення нових лісів шляхом лісорозведення, заліснення земель, які непридатні для сільського господарства, а також ріллі, галявин, сінокосів тощо.

Пріоритетним напрямком розвитку лісогосподарської галузі на сьогодні є забезпечення розширеного відтворення лісів.

Лісогосподарськими підприємствами Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства в 2016 році проведено значні об’єми робіт із лісокультурного виробництва. Протягом весняного періоду відтворено лісів  на землях лісового фонду загальною площею 179,8 га при річному завдані 140 га. В тому числі:

- садіння та висівання лісу – 113,9 га,

- сприяння природному відновленню та природне зарощування – 24,9 га.

Окрім того, закладено 5,7 га плантаційних лісових культур швидкоростучих порід та 57 га плантацій новорічних ялинок.

Відповідно до вимог “Інструкції з проектування технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об’єктів”, підприємствами Волинського облуправління лісового та мисливського господарства проведено технічне приймання лісокультурних робіт – лісових розсадників, шкілок, плантацій, лісових культур та ділянок природного поновлення.

З оцінкою „дуже добре” створено – 97 га (85%) лісових культур, „добре” – 16,9 га (15%) .

Протягом останніх років лісогосподарськими підприємства Волині перевага надається природному відновленню лісів. На сьогодні відсоток природнього відтворення лісів складає 30%. Це проводиться на ділянках, які мають відповідні грунтово-кліматичні умови,  що дає змогу з мінімальними затратами створювати високопродуктивні та біологічно стійкі деревостани протягом короткого періоду.

З метою природного відновлення  залишаються площі з достатньою кількістю життєздатного самосіву і підросту головних і супутніх порід, що відповідають корінним типам деревостанів та площі, на яких проведення заходів щодо сприяння природному відновленню буде достатнім для наступного відновлення цінних порід і формування високопродуктивних молодняків.

Заходи сприяння, які використовуються з метою забезпечення природного лісовідновлення –  збереження під час лісозаготівлі життєздатного підросту і молодняку господарсько-цінних порід,  догляд за підростом та самосівом після закінчення лісосічних робіт, мінералізація грунту.

Ділянки з недостатньою кількістю або нерівномірним розміщенням природного поновлення поновнюються шляхом висівання насіння або садіння сіянців чи саджанців головної та супутніх порід.

- Облаштування парків та скверів

Органами місцевого самоврядування щороку проводяться заходи по благоустрою скверів та парків, про що звітуються на колегії райдержадміністрації.

- Боротьба з незаконним вирубуванням лісів та браконьєрством

Виявлення порушників, складання протоколів та притягнення до відповідальності за скоєні правопорушення ДП «Володимир-Волинське ЛМГ» проводить на постійній основі.

Розчищення русел, рік (Західний Буг, Луга, Риловиця) та меліоративних систем району

Не виконано.

- Розчищення русла річки Студянка

- Не виконано.

- Облаштування місць масового відпочинку населення

В районі відведені та облаштовані  зони відпочинку  біля автомобільної дороги Устилуг- Луцьк – Рівне в лісовій	зоні озера Лісне та  с. Житані  (лісова смуга).

- Будівництво каналізаційних мереж та очисних споруд

Не виконано.

- Рекультивізація земель промислового використання

- Проведення заходів по відновлення роботи меліоративної системи

Щодо запобіганя підтоплення населених пунктів та покращенню водовідведення в 2015 році підготовлено меліоративних систем і осушених сільськогосподарських угідь площею 18.5 тис. га. Виконано комплекс робіт по очистці міжгосподарських меліоративних каналів і споруд . Вода на системах акумульована.

Щодо запобіганя підтоплення населених пунктів та покращенню водовідведення  протягом І кварталу 2015 року в Володимир-Волинському районі було проведено очистку меліоративних каналів протяжністю 2,1 км.  по 2 сільських радах:

- Микитичівська – очищено 1,2 км;

- Стенжаричівська - очищено 0,9 км.

Проведення даних заходів суттєво покращило водно – повітряний режим та відвід поверхневих і грунтових вод з прилеглих території.

Держземагенство

- Раціональне використання земельних ресурсів

Для продажу на торгах станом на 01.10.2016 визначено 3 земельні ділянки комунальної власності загальною площею 0,445га (2 ділянки для комерційних потреб несільськогосподарського призначення, 1 – для сільськогосподарського призначення (Зарічанська сільська та Устилузька міська ради), проведені конкурси з відбору виконавця робіт землевпорядної документації, розробляються проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

- Також,  підготовлена до продажу права оренди на земельних торгах одна земельна ділянка сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 10,7424 га  на території Устилузької міської (Рогожанської сільської) ради.

- Впорядкування територій природних заказників

Розроблена та затверджена технічна документація щодо інвентаризації та встановлення  меж земельних ділянок природо-заповідного фонду загальною площею 3816,92 га на території району.

- Ціль 9: Розвиток транскордонної та міжнародної співпраці

Будівництво автомобільного, вантажного митного переходу Амбуків-Грудек

Не виконано.

- Розширення автомобільного митного переходу Устилуг-Зосін

Не виконано. Роботи в звітному періоді не проводилися. Перевиготовляється проектно-кошторисна документація.

Вартість робіт з реалізації проекту реконструкції міжнародного автомобільного пункту пропуску «Устилуг-Зосін» на українській території – 5 мільйонів євро. Загальна сума проекту разом з обсягами українського співфінансування - 6 мільйонів. На сьогоднішній день реалізація проекту була призупинена. У 2014 році проведені земельні роботи, залитий фундамент. Уже освоїли 3 мільйони євро.

- Створення спільних підприємтв у різних сферах діяльності

Виконується. Станом на 01 жовтня 2016 року кількість підприємств, які залучають прямі іноземні інвестиції становить 7.

- Створення міжнародних туристичних маршрутів

Не виконано.

- Організація та проведення спільних заходів у різних сферах

В серпні 2016 року голова райдержадміністрації та голова райради відвідали фестиваль, який відбувся в Кентшинському повіті Республіки Польща. Заходи, що пройшли в рамках традиційного фестивалю народної культури, передбачали, зокрема, і обговорення подальшої співпраці цього польського повіту у економічній, соціальній, культурно-освітній сфері з містами та районами країн-партнерів, з якими вже багато років як підписано відповідні угоди. «Значна увага у Польщі зараз приділяється розвитку дорожньої інфраструктури: протягом всього маршруту до Кентшина, а це більше півтисячі кілометрів, ми бачили, як всюди ведеться ремонт доріг та вулиць», - розповів Володимир Савчук. Він висловив сподівання, що кращу практику господарювання ми переймемо у наших європейських сусідів. Голова райдержадміністрації зазначив, що для реалізації завдань розвитку територій Польща використовує кошти грантових програм, тож активізація наших місцевих громад для участі у спільних проектах є одним з першочергових завдань і виконавчої влади і самоврядування.

4 вересня 2016 року делегація Володимир –Волинського району за участі голови райдержадміністрації Наталії Василець, голови районної ради Романа Гука та заступник голови районної ради Алли Мельник взяли участь у святі  обжинок у c. Чернічин Грубешовського повіту. Проводився конкурс на кращий ужинковий вінок, а також відбувалася служба Божа. Українські пісні дарували гостям свята учасники дитячого фольклорного колективу «Дивограй» Володимир-Волинського районного будинку школяра.

2 жовтня 2016 року відбувся фестиваль української національної культури «Коровай-сузір»я», на якому були присутні делегації з Грубешовського повіту с. Чернічин, в ході якого обговорили подальшу співпрацю в економічно – соціальній сфері з Володимир-Волинським районом, зокрема взяти участь у Транскордонному проекті Польща-Білорусь-Україна у 2016 році.

Міжнародна співпраця в сфері охорони навколишнього середовища

Не проводилась.

- Інформування населення про переваги вступу України до ЄС

10 липня 2014 року інформаційно-роз’яснювальні групи з числа працівників райдержадміністрації в ході єдиного дня інформування населення обговорили з жителями району та трудовими колективами установ і організацій перспективи для України в зв’язку з підписанням економічної частини Угоди про асоціацію з ЄС. Підписання економічної частини Угоди, яка, зокрема, передбачає створення зони вільної торгівлі, відкриє для українських виробників новий ринок збуту продукції. Київ також очікує, що в умовах асоціації буде прискорено процеси, пов’язані з виконанням Плану дій щодо лібералізації візового режиму з ЄС. Для України визначено також основні вісім переваг після підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом: зменшення корупції, посилення захисту прав споживачів, можливість експорту товарів та послуг до ЄС, розвиток малого і середнього бізнесу, зрушення у соціальній політиці та освіті, безпечне довкілля, розвиток науки і технологій, зокрема, космічних.

Основним завданням розвитку галузі АПК і сільських територій на даному етапі є наближення аграрного виробництва до вимог Європейського Союзу.

14 жовтня 2014 року в обласній державній адміністрації відбулася конференція на тему: «Перспективи  галузі сільського господарства в рамках підписання Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС».

Під час конференції підписано Меморандум про співпрацю між  облдержадміністрацією, обласною радою та Торгово-промисловими палатами України та Волині. Пріоритетними напрямками співпраці є  встановлення прямих виробничих зв’язків українських виробників з іноземними компаніями, організація візитів інвесторів в регіон, проведення фахового навчання, спільних консультацій, організація ділових місій керівників підприємств області до держав Європи та світу.