ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови районної державної адміністрації

від 2 квітня 2012 року № 153

Заходи

з благоустрою і впорядкування фасадів будівель та споруд Володимир-Волинського району на 2012 рік

| № п/п | Заходи, які необхідно виконати | Відповідальний за виконання | Термін виконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розробити заходи по благоустрою в межах адміністративних територій | Виконкоми Устилузької міської та сільських рад | до 10 квітня |  |
| 2. | Проведення у 2012 році весняної толоки з озеленення та благоустрою населених пунктів району. | Виконкоми Устилузької міської та сільських рад, відділ житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації | Квітень-травень |  |
| 3. | Організувати проведення роз’яснювальної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах та серед населення, спрямованої на поширення екологічних знань. | Відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми Устилузької міської та сільських рад | постійно |  |
| 4. | Організувати роботи по впорядкуванню в’їзних знаків населених пунктів, межових, дорожніх та інших знаків інформаційного характеру. | Виконкоми Устилузької міської та сільських рад, філії «Володимир-Волинська дорожньо-експлуатаційна дільниця» та «Володимир-Волинський автодор» | до 10 травня |  |
| 5. | Впорядкувати відповідно до санітарно-гігієнічних вимог відведені земельні ділянки під майданчики твердих побутових відходів. | Виконкоми Устилузької міської та сільських рад, керівники комунальних господарств | до 10 травня |  |
| 6. | Ліквідувати несанкціоновані звалища твердих побутових відходів на підпорядкованих територіях. | Виконкоми Устилузької міської та сільських рад, керівники комунальних господарств | постійно |  |
| 7. | Забезпечити впорядкування кладовищ, могил, інших місць захоронень та прилеглих до них територій. | Виконкоми Устилузької міської та сільських рад, керівники комунальних господарств | постійно |  |
| 8. | Відремонтувати фасади будинків і споруд, огорожі, провести санітарну підрізку (рубку ) дерев, кущів тощо на закріплених та прилеглих територіях, у скверах, біля пам’ятних знаків, провести омолодження скверів. | Виконкоми Устилузької міської та сільських рад, керівники підприємств, установ та організацій, приватні підприємці, будинко-власники, орендарі, власники і користувачі торгівельних павільйонів | постійно |  |
| 9. | Проводити прибирання тротуарів, обочин та проїжджої частини вулиць, провулків навпроти своїх територій і земельних ділянок. | Керівники підприємств, установ та організацій, приватні підприємці, будинковласники, орендарі, власники і користувачі торгівельних павільйонів | постійно |  |
| 10. | Привести у належний стан абонентські поштові шафи, які розміщенні на вулицях населених пунктів. | Виконкоми Устилузької міської та сільських рад, керівники комунальних господарств | до 1 травня |  |
| 11. | Утримувати у належному стані освітлення вулиць, таблички із зазначенням вулиць та номерів будинків. | Виконкоми Устилузької міської та сільських рад, керівники комунальних господарств | постійно |  |
| 12. | Провести посадку дерев та кущів. | Виконкоми Устилузької міської та сільських рад, керівники підприємств, установ та організацій, приватні підприємці, будинко-власники, орендарі, власники і користувачі торгівельних павільйонів | до 1 травня та з 1 по 30 жовтня |  |
| 13. | Організувати службу нагляду і прогнозу масової появи та поширенню шкідників і хвороб зелених насаджень (у тому числі омели). | Виконкоми Устилузької міської та сільських рад, керівники комунальних господарств | постійно |  |
| 14. | Забезпечити роботу по знешкодженню омели для запобігання її розповсюдження. | Виконкоми Устилузької міської та сільських рад, керівники комунальних господарств | до 10 травня |  |
| 15. | Провести грейдерування та підсипку доріг, вулиць. | Виконкоми Устилузької міської та сільських рад, філія «Володимир-Волинський автодор» | до 1 травня |  |
| 16. | Упорядкувати гідрологічний заказник місцевого значення «Луга». | Виконкоми Устилузької міської та сільських рад | до 20 травня |  |
| 17. | Прибрати прибудинкові території багатоквартирних житлових будинків, огородити майданчики під контейнери для зберігання сміття | Устилузьке та Льотничівське ВУЖКГ, комунальні господарства району | до 20 травня |  |
| 18. | Впорядкувати території виробничих та сільськогосподарських підприємств. | Керівники підприємств, установ та організацій | до 20 травня |  |
| 19. | Провести прибирання прилеглих територій біля шкіл, дитячих садочків, упорядкування газонів, квітників, ремонт та фарбування огорожі, малих архітектурних форм. | Відділ освіти райдержадміністрації | до 30 травня |  |
| 20. | Проведення у загальноосвітніх навчальних закладах акції „Посади дерево і збережи його”. | Відділ освіти райдержадміністрації | до 30 травня |  |
| 21. | Привести в порядок фасади будівель, спортивні, географічні та ігрові майданчики. | Відділ освіти райдержадміністрації | до 30 травня |  |
| 22. | Проводити роз’яснювальну роботу про необхідність охорони природи серед школярів та учнівської молоді, залучивши засоби масової інформації. | Відділ освіти райдержадміністрації | постійно |  |
| 23. | Активізувати діяльність «зелених» патрулів екологічних постів в загальноосвітніх закладах району. | Відділ освіти райдержадміністрації | постійно |  |
| 24. | Організовувати проведення бесід, конкурсів, свят, конференцій, виступів екологічних агітбригад з учнями загальноосвітніх шкіл | Відділ освіти райдержадміністрації | до 30 травня |  |
| 25. | Провести благоустрій лісопаркової частини лісів зеленої зони. | ДП «Володимир-Волинське лісомисливське господарство» | до 30 травня |  |
| 26. | Провести підрізку зелених насаджень, ремонт та фарбування фасадів приміщень на територіях залізничних станцій. Впорядкувати прилеглі території та утримувати в належному стані. | Ковельська дистанція цивільних споруд | до 30 травня |  |