Затверджено

розпорядженням голови райдержадміністрації

від  26  березня 2003 р. №100

ПЛАН

заходів щодо проведення Дня довкілля в районі у 2003 році

| № п/п | Роботи, які необхідно виконати | Відповідальний за виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Впорядкувати відповідно до санітарно-гігієнічних вимог відведені земельні ділянки під звалища твердих побутових відходів | Устилузький міський, сільські голови, керівники комунальних підприємств | до 20.04 |
| 2 | Ліквідувати несанкціоновані звалища твердих побутових відходів на підпорядкованих територіях | Устилузький міський, сільські голови, керівники комунальних підприємств | до 20.04 |
| 3 | Забезпечити впорядкування кладовищ, могил, інших місць захоронень та прилеглих до них територій | Устилузький міський, сільські голови, керівники комунальних підприємств | до 20.04 |
| 4 | Очистити від побутових відходів та впорядкувати власні та закріплені території | керівники підприємств, установ та організацій, підприємці, будинко-власники, орендарі, власники і користувачі торгівельних павільйонів | до 20.04 |
| 5 | Відремонтувати фасади будинків і споруд, огорожі, провести санітарну підрізку (рубку ) дерев, кущів тощо на закріплених та прилеглих територіях | керівники підприємств, установ та організацій, підприємці, будинковлас-ники, орендарі, власники і користувачі торгівельних павільйонів | до 20.04 |
| 6 | Провести прибирання тротуарів, обочин та проїжджої частини вулиць, провулків навпроти своїх територій і земельних ділянок | керівники підприємств, установ та організацій, підприємці, будинковлас-ники, орендарі, власники і користувачі торгівельних павільйонів | до 20.04 |
| 7 | Провести посадку дерев, кущів, зрізати сухі дерева, інші зелені насадження, що втратили декоративну цінність | керівники підприємств, установ та організацій, підприємці, будинковлас-ники, орендарі, власники і користувачі торгівельних павільйонів | до 01.04 |
| 8 | Виконати санітарну підрізку (рубку) дерев, кущів у скверах, біля пам’ятних знаків, провести омолодження скверів | Устилузьке та Льотничівське ВУЖКГ, комунальні господарства району | до 01.04 |
| 9 | Провести грейдерування та підсипку доріг, вулиць, упорядкувати зелені насадження | Устилузьке та Льотничівське ВУЖКГ, комунальні господарства району | до 20.04 |
| 10 | Упорядкувати гідрологічний заказник місцевого значення «Луга» | Устилузьке та Льотничівське ВУЖКГ, комунальні господарства району | до 20.04 |
| 11 | Впорядкувати громадські вбиральні, стоянки для автомобілів в місцях масового перебування людей | комунальні господарства району | до 01.04 |
| 12 | Прибрати двори багатоквар-тирних житлових будинків, огородити майданчики під контейнери для зберігання сміття | Устилузьке та Льотничівське ВУЖКГ, комунальні господарства району | до 15.04 |
| 13 | Ліквідувати несанкціоновані сміттєзвалища в житловій забудові | Устилузьке та Льотничівське ВУЖКГ, комунальні господарства району | до 15.04 |
| 14 | Впорядкувати території виробничих та сільськогос-подарських підприємств, ліквідувати стихійно влаштовані побутові та господарські відходи | керівники підприємств, установ та організацій | до 20.04 |
| 15 | Провести прибирання прилеглих територій біля шкіл, дитячих садочків, упорядкування газонів, квітників, ремонт та фарбування огорожі, малих архітектурних форм | районний відділ освіти | до 20.04 |
| 16 | Провести прибирання прилег-лих територій біля шкіл, дитячих садочків, упорядкування газонів, квітників, ремонт та фарбування огорожі, малих архітектурних форм | районний відділ освіти | до 20.04 |
| 16 | Провести насадження молодих дерев, декоративних кущів | районний відділ освіти | до 20.04 |
| 17 | Привести в порядок фасади будівель, спортивні, географічні та ігрові майданчики | районний відділ освіти | до 20.04 |
| 18 | Активізувати діяльність «зелених» патрулів екологічних постів в загальноосвітніх закладах району | районний відділ освіти | постійно |
| 19 | Проводити роз’яснювальну роботу про необхідність охорони природи серед школярів та учнівської молоді, залучивши засоби масової інформації | районний відділ освіти | постійно |
| 20 | Організовувати проведення бесід, конкурсів, свят, конференцій, виступів екологічних агітбригад з учнями загальноосвітніх шкіл | районний відділ освіти | до 20.04 |
| 21 | Розробити план заходів щодо проведення Дня довкілля в межах адміністративних територій | Устилузький міський та сільські голови | березень |
| 22 | Привести в належний санітарний стан водозабірні споруди та водогінні мережі, (ремонт водозабірних колонок, очистка від бруду і герметизація оглядових колодязів тощо) | Устилузький міський та сільські голови | постійно |
| 23 | Організувати роботи по впорядкуванню в’їзних знаків населених пунктів, межових, дорожніх та інших знаків інформаційного характеру | Устилузький міський та сільські голови | до 20.04 |

Керівник апарату

райдержадміністрації				                  	І.Поліщук