ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

13 травня 2019 № 75

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо відновлення функціонування захисних споруд цивільного захисту

| № з/п | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затвердити в установленому порядку за результатами інвентаризації захисних споруд цивільного захисту комплекс заходів щодо відновлення функціонування захисних споруд за призначенням та доукомплектування їх необхідним майном згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження Вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту» (далі – наказ МВС) | виконавчі комітети об'єднаних територіальних громад | до 01 червня 2019 року |
| 2. | Прийняти рішення про вжиття організаційних та практичних заходів щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд, технічну інвентаризацію яких не проведено у попередні роки | виконавчі комітети об'єднаних територіальних громад | 2019 – 2020 роки |
| 3. | Привести паперовий облік захисних споруд цивільного захисту у відповідність до вимог наказу МВС: |  |  |
| 1) | уточнити обліки фонду захисних споруд по кожній адміністративно-територіальній одиниці | виконавчі комітети об'єднаних територіальних громад | до 01 червня 2019 року |
| 2) | сформувати книги обліку протирадіаційних укриттів та найпростіших укриттів | виконавчі комітети об'єднаних територіальних громад, сектор з питань цивільного захисту та мобілізаційної роботи райдержадміністрації | до 01 червня 2019 року |
| 3) | оновити облікові картки паспорти захисних споруд, на яких проведена інвентаризація, та надати управлінню з питань цивільного захисту облдержадміністрації їх треті примірники разом з копіями технічних паспортів | виконавчі комітети об'єднаних територіальних громад, сектор з питань цивільного захисту та мобілізаційної роботи райдержадміністрації | до 01 червня 2019 року |
| 4. | Вжити заходів щодо виключення з обліку об'єктів, що були поставлені на облік з порушеннями (відсутні за фактом як об'єкт нерухомості, розміщені в приватних одноквартирних житлових (садибних) будинках, пам'ятках історії та архітектури, спорудах і будівлях, функціональне призначення яких не передбачає тривалого перебування у них людей тощо) | виконавчі комітети об'єднаних територіальних громад, сектор з питань цивільного захисту та мобілізаційної роботи райдержадміністрації | 2019 – 2020 роки |
| 5. | Вирішити питання щодо подальшого використання захисних споруд, що в установленому законодавством порядку визнані безхазяйними, повністю зруйнованих, а також подальше утримання яких є технічно неможливим та/або економічно недоцільним | виконавчі комітети об'єднаних територіальних громад, сектор з питань цивільного захисту та мобілізаційної роботи райдержадміністрації | 2019 – 2020 роки |
| 6. | Уточнити розрахунки укриття населення у фонді захисних споруд цивільного захисту з урахуванням результатів технічної інвентаризації захисних споруд (захисні споруди, що не пройшли технічної інвентаризації, як придатні до укриття населення не враховувати) | виконавчі комітети об'єднаних територіальних громад, сектор з питань цивільного захисту та мобілізаційної роботи райдержадміністрації | червень 2019 року |
| 7. | Визначити потребу у захисних спорудах (з розрахунку 100% укриття населення) на кожну адміністративно-територіальну одиницю за окремими видами таких споруд: захисними спорудами (протирадіаційними укриттями), спорудами подвійного призначення з відповідними захисними властивостями, найпростішими укриттями | виконавчі комітети об'єднаних територіальних громад, сектор з питань цивільного захисту та мобілізаційної роботи райдержадміністрації | липень 2019 року |
| 8. | Провести обстеження приміщень і споруд підземного простору населених пунктів, приміщень у підземних, підвальних та цокольних поверхах будівель і споруд різного призначення для встановлення можливості їх використання як споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів. Прийняти рішення щодо включення обстежених приміщень і споруд до фонду захисних споруд за згодою з їх власниками (органами управління) | виконавчі комітети об'єднаних територіальних громад, сектор з питань цивільного захисту та мобілізаційної роботи райдержадміністрації | 2019 – 2020 роки |
| 9. | Розробити та прийняти місцеві програми, спрямовані на забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, внести зміни до існуючих з урахуванням заходів зі створення та утримання фонду захисних споруд, залучення для їх фінансування усіх незаборонених законодавством джерел фінансування | виконавчі комітети об'єднаних територіальних громад, сектор з питань цивільного захисту та мобілізаційної роботи райдержадміністрації | постійно |
| 10. | Врахувати видатки на утримання та приведення у готовність фонду захисних споруд комунальної форми власності під час складання бюджетних запитів та формування місцевих бюджетів | виконавчі комітети об'єднаних територіальних громад, сектор з питань цивільного захисту та мобілізаційної роботи райдержадміністрації | постійно |
| 11. | Визначити можливість та доцільності будівництва швидкоспоруджуваних захисних споруд та найпростіших укриттів, прийняти відповідне рішення | виконавчі комітети об'єднаних територіальних громад, сектор з питань цивільного захисту та мобілізаційної роботи райдержадміністрації | 2019 – 2020 роки |
| 12. | У разі прийняття рішення про будівництво швидкоспоруджуваних захисних споруд: - визначити види, кількості та місткість таких захисних споруд, а також місця для їх будівництва; - вирішити питання проектування будівництва таких споруд; створення резервів будівельних конструкцій, матеріалів та спеціального обладнання, необхідних для їх будівництва; - визначити суб’єкти господарювання, що здійснюють зберігання будівельних конструкцій, матеріалів та спеціального обладнання та/або здійснюють їх будівництво; - укласти відповідні правочини (договори на проектування, зберігання, будівництво) з відповідними суб’єктами господарювання; - з настанням особливого періоду прийняття рішення щодо будівництва швидкоспоруджуваних захисних споруд | виконавчі комітети об'єднаних територіальних громад, сектор з питань цивільного захисту та мобілізаційної роботи райдержадміністрації | 2019 – 2020 роки |
| 13. | Провести робочі зустрічі з балансоутримувачами захисних споруд цивільного захисту, на яких: |  |  |
| 1) | довести до них вимоги керівних документів щодо укомплектування захисних споруд необхідних майном | виконавчі комітети об'єднаних територіальних громад, сектор з питань цивільного захисту та мобілізаційної роботи райдержадміністрації | до 01 червня 2019 року |
| 2) | надати інформацію про виробників спеціального обладнання для захисних споруд цивільного захисту | виконавчі комітети об'єднаних територіальних громад, сектор з питань цивільного захисту та мобілізаційної роботи райдержадміністрації | до 01 червня 2019 року |
| 14. | Утворити формування для обслуговування захисних споруд комунальної форми власності, здійснити контроль за створенням формувань для обслуговування захисних споруд державної форми власності | виконавчі комітети об'єднаних територіальних громад, сектор з питань цивільного захисту та мобілізаційної роботи райдержадміністрації | до 01 червня 2019 року |
| 15. | Під час проведення командно-штабних навчань, спільних об’єктових тренувань відпрацьовувати питання укриття працівників та населення в захисних спорудах цивільного захисту | сектор з питань цивільного захисту та мобілізаційної роботи райдержадміністрації, виконавчі комітети об'єднаних територіальних громад | згідно з планом основних заходів цивільного захисту |
| 16. | Організувати показове заняття для балансоутримувачів захисних споруд на базі однієї захисної споруди цивільного захисту щодо порядку її утримання та використання | виконавчі комітети об'єднаних територіальних громад, сектор з питань цивільного захисту та мобілізаційної роботи райдержадміністрації | 2019 – 2020 роки |
| 17. | Забезпечити проведення оглядів захисних споруд цивільного захисту | сектор з питань цивільного захисту та мобілізаційної роботи райдержадміністрації, Володимир-Волинському місьрайонному відділу УДСНС у області | згідно з затвердженими планами |
| 18. | Забезпечити врахування вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту щодо створення фонду захисних споруд цивільного захисту під час розробки та затвердження містобудівної документації усіх рівнів, видачі вихідних даних на будівництво | сектор з питань цивільного захисту та мобілізаційної роботи райдержадміністрації, Володимир-Волинському місьрайонному відділу УДСНС у області | постійно |
| 19. | Забезпечити оновлення інтерактивних карт розміщення захисних споруд цивільного захисту на території області | сектор з питань цивільного захисту та мобілізаційної роботи райдержадміністрації | постійно |
| 20. | З урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» забезпечити доведення до населення усіма доступними засобами інформації щодо місць розташування об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту | виконавчі комітети об'єднаних територіальних громад | постійно |
| 21. | Організувати навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, зокрема, щодо порядку заповнення захисних споруд та перебування у них | виконавчі комітети об'єднаних територіальних громад | постійно |