ВОЛОДИМИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОЛОДИМИРСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 15 травня 2026 року                    Володимир                                               № 54

Про підготовку господарства району

до опалювального періоду 2026/27 року

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», статей 16, 20, 33, 35 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», Указу Президента України від 14 березня 2026 року № 239/2026 «Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 3 березня 2026 року «Щодо Комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст», розпорядження тимчасово виконувача обов’язки голови обласної військової адміністрації від 13 травня 2026 року № 275 «Про підготовку господарства області до опалювального періоду 2026/27 року» з метою забезпечення своєчасної підготовки та сталого функціонування господарства району в опалювальному періоді 2026/27 року:

1. ЗАТВЕРДИТИ заходи з підготовки господарства Володимирського району до роботи в осінньо-зимовий період 2026/27 року(додаються).

2. Утворити та затвердити Регіональний штаб з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу району до осінньо-зимового періоду 2026/27 року (далі – Регіональний штаб) у складі, що додається.

3. Регіональному штабу в липні–вересні цього року здійснити огляд підприємств, установ, організацій окремих міст, територіальних громад та районів з питань підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2026/27 року.

4.  РЕКОМЕНДУЮ головам територіальних громад району:

1) до 20 травня 2026 року розробити та затвердити комплексні заходи з підготовки належних об'єктів до роботи в осінньо-зимовий період 2026/27 року: про хід виконання заходів інформувати відділ інфраструктури, містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства райдержадміністрації 13 та 28 числа щомісячно до 01 жовтня 2026 року;

2) опрацювати питання встановлення сонячних електростанцій з акумулюючими установками на громадських та адміністративних будівлях, об’єктах життєзабезпечення (водопровідно-каналізаційного та теплового господарства, закладах охорони здоров’я, соціальної сфери тощо);

# 3) ужити заходів щодо підвищення енергетичної ефективності громадських та адміністративних будівель;

4) ужити заходів для забезпечення погашення у повному обсязі всіма категоріями споживачів заборгованості за спожиті енергоносії та отримані житлово-комунальні послуги;

5) сприяти бюджетним установам та організаціям укладанню договорів на постачання теплової енергії та природного газу з теплопостачальними та газопостачальними підприємствами;

6) забезпечити підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2026/27 року з видачею паспортів та актів готовності до 01 жовтня 2026 року;

7) під час підготовки житлових будинків та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2026/27 року забезпечити проведення їх обстеження з метою забезпечення надійності та безпеки під час експлуатації;

8) забезпечити обладнання лічильниками обліку теплової енергії багатоповерхових житлових будинків і закладів бюджетної сфери;

9) забезпечити необхідну кількість посипкового матеріалу й підготовку спеціалізованої техніки для прибирання снігу, посипання вулично-дорожньої мережі протиожеледними сумішами;

10) продовжувати роботу з переведення закладів бюджетної сфери та котелень комунальної теплоенергетики на альтернативні види палива;

11) узяти на особистий контроль питання забезпечення вразливих груп населення, сімей загиблих (померлих) Захисників чи Захисниць України, ветеранів війни, учасників бойових дій твердим паливом;

12) забезпечити об’єкти критичної житлово-комунальної інфраструктури, соціальної сфери(навчальні заклади, заклади охорони здоров’я) резервними джерелами живлення та відповідним запасом палива на випадок виникнення перебоїв з постачанням електричної енергії.

5. РЕКОМЕНДУЮ Володимирській філії ПрАТ "Волиньобленерго" Приходько С.В., Нововолинській дільниці Володимир-Волинського відділення АТ"Волиньгаз" Галій О.В., Володимирському УЕГГ Волинської філії ТОВ «ГРМУ» Гнатюк О.Л. здійснити комплекс організаційно-технічних заходів щодо підготовки господарства до роботи в осінньо-зимовий період, забезпечення безперебійного енергопостачання та газопостачання споживачів району, створити необхідний запас матеріально-технічних ресурсів на випадок надзвичайних ситуацій.

6. ЗОБОВ'ЯЗУЮ відділ інфраструктури, містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства  райдержадміністрації  Матвіюк А.В:

забезпечити координацію робіт з виконання організаційних заходів з підготовки господарського комплексу та соціальної інфраструктури Володимирського району до роботи в осінньо-зимовий період 2026/27 року та проводити щомісячний контроль за виконанням цих заходів;

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Фіщука В.С.

Начальник                                                                                         Юрій ЛОБАЧ

Анатолій Матвіюк 0686256013

Перший заступник голови

райдержадміністрації                                                                  Віктор Фіщук

Заступник голови

райдержадміністрації                                                                  Сергій Давидюк

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                  Сергій Романюк

Начальник відділу інфраструктури,

містобудування та архітектури, житлово-

комунального господарства райдержадміністрації                 Анатолій Матвіюк

Начальник юридичного

відділу апарату райдержадміністрації                                      Юрій Гаврилюк

Начальник загального відділу

апарату райдержадміністрації                                                  Ірина Сак

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника

районної військової адміністрації

від      травня 2026 року №

# СКЛАД

Районного штабу з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу району до осінньо-зимового періоду 2026–2027 років та забезпечення його проходження під час воєнного стану

| Голова районного штабу |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФІЩУК Віктор Сергійович | - | перший заступник голови районної державної адміністрації |
| заступник голови районного штабу |  |  |
| МАТВІЮК Анатолій Володимирович | - | начальник відділу інфраструктури, містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства райдержадміністрації |
| секретар районного штабу |  |  |
| ДУДКЕВИЧ Ірина Леонідівна | - | головний спеціаліст відділу інфраструктури, містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства райдержадміністрації |
| члени районного штабу: |  |  |
| ГНАТЮК Олег Леонідович | - | Володимирське УЕГГ Волинської філії ТОВ «ГРМУ» (за згодою) |
| ЛІЩУК Юрій Іванович | - | старший інспектор сектору з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації |
| ПРИХОДЬКО Сергій Васильович | - | директор Володимирської філії ПАТ "Волиньобленерго" (за згодою) |
| РУДЕНЧУК Галина Сергіївна |  | провідний спеціаліст відділу гуманітарної політики райдержадміністрації |
| ЯЛЬНИЦЬКИЙ Анатолій Миколайович ЯЦИК Зінаїда Миколаївна | - - | начальник відділу економічного розвитку райдержадміністрації начальник управління соціальної та ветеранської політики райдержадміністрації |
|  |  | ______________________ |